ОПШТИНА КРУПАЊ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка радова:

ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ У ОПШТИНИ КРУПАЊ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ

И ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У КРУПЊУ У УЛ.26.СЕПТЕМБРА

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-50/2015

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда | 14.12.2015. год. до 10:30 часова |
| Јавно отварање понуда: | 14.12.2015. год. у 11:00 часова |

Новембар 2015. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 29/2013, 104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-50/2015 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-50/2015, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У КРУПЊУ У УЛ.26.СЕПТЕМБРА

ЈН бр. 404-50/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова |
| IV | Техничка документација и планови |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VII | Образац понуде |
| VIII | Модел уговора |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |
| X | Образац трошкова припреме понуде |
| XI | Образац изјаве о независној понуди |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| XIII | Образац референтне листе са потврдом |
| XIV | Изјава о кадровском капацитету понуђача |
| XV | Изјава о одговорном понуђачу |
| XVI | Потврда о посети локације |

Конкурсна документација садржи 56 страна.

I       ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Крупањ

Адреса: Маршала Тита 2, 15314 Крупањ.

Интернет страница: www.krupanj.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-50/2015су радови–ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У КРУПЊУ У УЛ.26.СЕПТЕМБРА

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Биљана Антонић, тел: 015-581-475, локал 118

Е - mail адреса: krupanjso1@mts.rs

II        ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.404-50/2015 су радови – ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У КРУПЊУ У УЛ.26.СЕПТЕМБРА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45221110 -  радови на изградњи мостова

2.Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

III            ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВA

I     	ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ

| 1. МОСТ |
| --- |
| РЕД.БР. | ПОС. ОПИСА | ВРСТА РАДОВА | ЈЕД.МЕР. | КОЛИ- ЧИНА | ЈЕДИН. ЦЕНА | ИЗНОС ДИНАРА |
|  |  | 13. ВЕЋИ ОБЈЕКТИ (СА ОТВОРОМ ПРЕКО 5 m) |  |  |  |  |
|  | 13.2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 13.2.1. | ИСКОП ТЕМЕЉА |  |  |  |  |
| 1 | 13.2.2. | Ископ темеља ван сталних површинских вода |  |  |  |  |
|  |  | а) У материјалу III и IV категорије: |  |  |  |  |
|  |  | на дубини 0-2 m |  |  |  |  |
|  |  | 3.43*2*7.5+2.5*8.8*2 | m3 | 95 |  |  |
|  |  | на дубини 2-4 m |  |  |  |  |
|  |  | 2*3.43*7.5+1.45*8.8*2.5 | m3 | 83 |  |  |
|  |  | на дубини 4-6 m |  |  |  |  |
|  |  | 1,4х(8,7+4,65)х0,1+1,4х8,8х0,8 = 11,73 | m3 | 37 |  |  |
| 2 | 13.2.3. | Ископ ровова и канала ширине мање од 1.5 m и дубине мање од 2.0 m |  |  |  |  |
|  |  | 0.5*1*5.8*4 | m3 | 12 |  |  |
| 3 | 13.2.4. | Затрпавање темеља стубова |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m3 | 138 |  |  |
| 4 | 13.2.5. | Израда шљунчаних клинова испод прелазних плоча |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m3 | 47 |  |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА: |  |
|  | 13.3. | ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 5 | 13.3.1. | Скеле и оплате |  |  |  |  |
|  |  | Скела се не плаћа посебно; Вредност скеле је обухваћена одговарајућом позицијом бетонских радова |  |  |  |  |
| РАДОВИ ОД ДРВЕТА - УКУПНО ДИНАРА: |  |
|  | 13.4. | РАДОВИ ОД БЕТОНА |  |  |  |  |
|  | 13.4.1. | НЕАРМИРАНИ БЕТОН |  |  |  |  |
| 6 | 13.4.1.1. | Бетонирање темеља кегли MB 25 |  |  |  |  |
|  |  | (0.5*0.75+0.5*0.25*0.5)*(6.93+3+4+4.5+5.75) | m3 | 11 |  |  |
| 7 | 13.4.1.1. | Бетонирање не армираног темеља на делу стуба 1 d=120cm МБ 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2*8*3.5 | m3 | 34 |  |  |
| 8 | 13.4.1.1. | Бетонирање под бетона d=10cm MB 20 |  |  |  |  |
|  |  | 9*3.3 | m2 | 30 |  |  |
| 9 | 13.4.1.2. | Облагање кегли - облагање на земљаним равним и кривим површинама |  |  |  |  |
|  |  | а) облагање каменим блоковима дебљине 30cm у цементном малтеру |  |  |  |  |
|  |  | облагање кегла - по оцени | m2 | 28 |  |  |
|  | 13.4.2. | АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 10 | 13.4.2.1. | Temeqi samci (МБ 30) |  |  |  |  |
|  |  | 2.5*(8.8+7.5)*1 | m3 | 41 |  |  |
| 11 | 13.4.2.2 | Стубови (МБ 40) |  |  |  |  |
|  |  | (0.5+0.8)/2*(2.95*7.5+2.4*8) | m3 | 27 |  |  |
| 12 | 13.4.2.3 | Крила MB30 |  |  |  |  |
|  |  | (3.2*1+(3.2+1)/2*2.63)*0.35*3+((1.64+1.2)/2*1.95+4.2*1)*0.35 | m3 | 12 |  |  |
| 13 | 13.4.2.4. | Распонска конструкција објекта од армираног бетона |  |  |  |  |
| 14 |  | a) Главни плочасти носач моста од армираног бетона MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | 4.5*(0.8*14.9-2/3*0.3*14.9) | m3 | 40 |  |  |
| 15 |  | б) пешачке стазе, MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | (0.25*0.8*21)*2 | m3 | 8 |  |  |
|  | 13.4.2.5. | Прелазне плоче, MB 30 |  |  |  |  |
|  |  | (3.5*5.3+4.4*6.5)*0.2 | m3 | 9 |  |  |
| 16 | 13.4.3. | Израванавјући слој испод темеља |  |  |  |  |
|  |  | MB 20 |  |  |  |  |
|  |  | 9*3.3*0.1 | m3 | 3 |  |  |
| 17 | 13.4.4. | Рушење појединих елемената или целокупних мостова од бетона и армираног бетона |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m3 | 33 |  |  |
|  |  | РАДОВИ ОД БЕТОНА - УКУПНО ДИНАРА |  |  |  |
|  | 13.5. | РАДОВИ ОД МЕТАЛА |  |  |  |  |
| 18 | 13.5.1. | Арматура бетонских елемената и конструкција |  |  |  |  |
|  |  | Ребраста арматура |  |  |  |  |
|  |  | B500B |  |  |  |  |
|  |  | Ø ≤ 12 mm | kg | 2.888 |  |  |
|  |  | Ø > 12 mm | kg | 21.773 |  |  |
| 19 | 13.5.2. | Челичне ограде на мостовима према пројекту |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 43 |  |  |
|  |  | РАДОВИ ОД МЕТАЛА - УКУПНО ДИНАРА: |  |  |  |
| 20 | 13.6. | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА |  |  |  |  |
|  | 13.6.1. | Ивичњаци камени |  |  |  |  |
|  |  | а) димензија: 18/24 cm | m' | 42 |  |  |
| 21 | 13.6.2. | Изолација горње површине бетонске коловозне плоче | m2 | 95 |  |  |
| 22 | 13.6.3. | Премазивање бетонских површина битуменом |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m2 | 171 |  |  |
| 23 | 13.6.4. | Коловозни застор од асфалт бетона дебљине 6 cm | m2 | 95 |  |  |
| 24 | 13.6.5. | Испитивање готовог моста | ..... паушално..... |  |
| 25 | 13.6.6. | Фотографско снимање за време градње моста | ..... паушално..... |  |
| 26 | 13.6.7. | Израда и уграђивање плоча са годином израде моста | ..... паушално..... |  |
| 27 | 13.6.8. | Израда и затварање спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 84 |  |  |
|  |  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА |  |  |  |
|  | 13.7. | ПОСЕБНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 28 | 13.7.1. | Уграђивање пластичних цеви у пешачке стазе пречника Ø 110 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 84 |  |  |
| 29 | 13.7.2. | Заштитни премаз бетонских површина |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m2 | 250 |  |  |
| 30 | 13.7.3. | Бетонске риголе уз мост |  |  |  |  |
|  |  | 1.2+0.7+0.25+3.28 | m' | 5 |  |  |
| 31 | 13.7.5. | Накнадни и непредвиђени радови (за непредвиђене радове одређује се сума од 5% свих осталих радова) |  |  |  |  |
|  |  | ПОСЕБНИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | РАДОВИ ОД БЕТОНА |  |  |  |
|  | РАДОВИ ОД МЕТАЛА |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |
|  | ПОСЕБНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  | ДИН. |
| 2. ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА ПУТА |  |  |  |  |
| Мост преко реке Богоштице на локалном путу Л-6 Крупањ-Томањ |  |  |
| ред. бр. | в р с т а р а д о в а | јед. мере | количина | јед.цена (дин) | укупно (дин) |
|  | 1 . ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Иколчавање и обележавање трасе и објеката | м | 130,00 |  |  |
| 2 | Сечење шибља | м2 | 250,00 |  |  |
| 3 | Измештање земљаног пута у дужини од 81.0м | паушал |  |  |  |
|  | СВЕГА (дин) : |  |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4 | Машински ископ хумуса d=20cm, са транспортом на депонију |  |  |  |  |
|  | одређену од стране надзорног органа или извођача и разастирање |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м3 | 103,21 |  |  |
| 5 | Замена слоја слабог темељног тла слојем |  |  |  |  |
|  | песковитог шљунка, према појединачном предмеру, d=40cm | м3 | 80,16 |  |  |
| 6 | Машински ископ локалног материјала са одвозом на депонију |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м3 | 123,42 |  |  |
| 7 | Машинско набијање подтла |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м2 | 570,86 |  |  |
| 8 | Израда насипа од песковитог шљунка са транспортом из позајмишта |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м3 | 411,01 |  |  |
| 9 | Планирање и ваљање постељице |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м2 | 475,89 |  |  |
| 10 | Хумузирање косина хумусом у слоју d=20cm са превозом |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м2 | 473,29 |  |  |
| 11 | Транспорт вишка хумуса на депонију |  |  |  |  |
|  | 103,21-473,29*0,20=8,55м3 | м3 | 8,55 |  |  |
|  | СВЕГА (дин): |  |  |  |  |
|  | 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 12 | Израда невезаног носећег слоја од дробљеног |  |  |  |  |
|  | каменог агрегата крупноће 0-63мм d=25cm |  |  |  |  |
|  | -према појединачном предмеру | м3 | 104,54 |  |  |
| 13 | Израда невезаног носећег слоја од дробљеног |  |  |  |  |
|  | каменог агрегата крупноће 0-31мм d=20cm |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м3 | 52,97 |  |  |
| 14 | Израда битуменизираног носећег хабајућег слоја |  |  |  |  |
|  | БНХС16(А) d=5cm |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м2 | 414,93 |  |  |
|  | СВЕГА ГОРЊИ СТРОЈ (дин) |  |  |  |
|  | 4. ДРЕАНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ |  |  |  |  |
| 15 | Продужетак постојећег пропуста на км0+112,93 |  |  |  |  |
|  | -радови обухватају чишћење постојећег пропуста,рушење главе |  |  |  |  |
|  | постојећег пропуста и израда новог пропуста | паушал |  |  |  |
| 16 | Израда одводних јаркова без облоге |  |  |  |  |
|  | -према појединачним предмерима | м3 | 10,56 |  |  |
|  | СВЕГА (дин) |  |  |  |
|  | 5. ПРИВРЕМЕНА ДЕВИЈАЦИЈА ПУТА |  |  |  |  |
| 17 | Ископ у природном тлу ради постављања цеви, |  |  |  |  |
|  | са одвозом на депонију | м3 | 1,68 |  |  |
| 18 | Израда подтла од крупног каменог материјала | м3 | 6,48 |  |  |
| 19 | Постављање армиранобетонских цеви Æ100, 3ком | м | 36,00 |  |  |
| 20 | Израда шљунчаног клина од ДК 0/63 | м3 | 13,45 |  |  |
| 21 | Израда слоја од ДК 0/63, dmin=30cm | м3 | 27,98 |  |  |
| 22 | Израда слоја од ДК 0/31,5, d=30cm | м3 | 27,98 |  |  |
|  | СВЕГА (дин) |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |
| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (дин.) |  |  |
| 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (дин.) |  |  |
| 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (дин.) |  |  |
| 4. ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ (дин.) |  |  |
| 5. ПРИВРЕМЕНА ДЕВИЈАЦИЈА ПУТА (дин.) |  |  |
|  |  | СВЕГА ДИНАРА: |  |  |  |

| 3. Хидротехнички део |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ред. бр. | Тех.усл ЈППС/ Пос.ТУ | в р с т а р а д о в а | јед. мере | кол. | јед.цена | укупно |
| 1 |  | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1 | 11.7.1 | Ископ материјала за израду уређења корита . | m3 | 1640 |  |  |
| 2 | 11.7.2 | Насипање материјалом из ископа при изради регулације корита. | m3 | 1165 |  |  |
| 3 | 11.7.3.2 | Уградња песка - подлоге (10cm) испод регулисаног корита | m3 | 263 |  |  |
| 4 | 11.7.1.7 | Утовар и одвоз вишка материјала из ископа, машинским путем на депонију коју одреди Надзорни орган, са грубим планирањем на депонији | m3 | 475 |  |  |
|  |  | Укупно: Земљани радови |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтерски радови |  |  |  |  |
| 1 | 11.7.3.4 | Израда облоге од камена у бетону дебљине 40cm. | m3 | 1050 |  |  |
|  |  | Укупно: Монтерски радови |  |  |  |  |
| 3 |  | Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |  |  |
| 1 | 8,6 | Израда армирано - бетонских прагова 1x1m, МБ35. | m3 | 25 |  |  |
| 2 | 8,6 | Количина арматуре за формирање прагова, у складу са графичким прилозима. | kg | 1100 |  |  |
|  |  | Укупно: Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |  |  |
| 4 |  | Остали радови |  |  |  |  |
| 1 | 2,2 | Геодетско обележавања тачака на терену. Пре радова извршити снимање мреже. Плаћа се по м снимљене трасе. | m | 300 |  |  |
|  |  | Укупно: Остали радови |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА (Дин): |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  |  | Земљани радови |  |
|  |  | Монтерски радови |  |
|  |  | Бетонски и армирано-бетонски радови |  |
|  |  | Остали радови |  |
|  |  | СВЕГА |  |
|  |  | Непредвиђени радови (10%) |  |
|  |  | УКУПНО (Дин): |  |
| 4. Привремена сигнализација и опрема |  |  |  |  |
| Редни | Опис позиције | Шифра и | Јед. | Ком. | Цена | Укупно |
| број |  | садржај | мере |  | дин. | дин. |
| 1,0 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |
| 1,1 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ КЛАСЕ 2 |  |  |  |  |
|  | Троугласти a=90 cm | I - 19 | kom. | 4 |  |  |
|  | Округли f60 cm | II - 3 | kom. | 2 |  |  |
|  |  | II - 28 | kom. | 2 |  |  |
|  |  | II - 30(20) | kom. | 2 |  |  |
|  |  | II - 30(40) | kom. | 2 |  |  |
|  |  | II - 43.1 | kom. | 1 |  |  |
|  |  | II - 43.2 | kom. | 1 |  |  |
|  |  | III - 17 | kom. | 2 |  |  |
|  | Правоугли 150/50cm | III-63.1 | kom. | 2 |  |  |
|  |  | III-64.1 | kom. | 2 |  |  |
|  | Правоугли 90/25cm | IV-1(250m) | kom. | 2 |  |  |
|  | ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА ЗА ВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА КЛАСЕ 2 |  |  |  |  |
|  | "ПРЕДЗНАК ЗА ОБИЛАЗАК" |  |  |  |  |
|  | III-301(То) 260/140cm | kom. | 2 |  |  |
|  | III-301(Kp) 260/140cm | kom. | 2 |  |  |
|  | "ЗНАК ОБИЛАЗАК" |  |  |  |  |
|  | III-302.l 130/30cm | kom. | 2 |  |  |
|  | III-302.d 130/30cm | kom. | 2 |  |  |
| 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Једностубни цевни |  |  |  |  |
|  |  | 2,6 | kom. | 2 |  |  |
|  |  | 3,1 | kom. | 4 |  |  |
|  | 3,3 | kom. | 2 |  |  |
|  | Двостубни цевни |  |  |  |  |
|  |  | 2,4 | kom. | 2 |  |  |
|  | 3,0 | kom. | 4 |  |  |
|  |  | 3,7 | kom. | 2 |  |  |
| 5,0 | САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМИ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |
|  | ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
|  | Пластична ограда NEW JERSEY сегмент 0.8м | kom. | 36 |  |  |
|  | Трептачи ТС - 4 Ø180мм | kom. | 2 |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДИНАРА |  |  |  |  |
| 5. Стална сигнализација и опрема |  |  |  |  |
| Редни | Опис позиције | Шифра и | Јед. | Комада | Цена | Укупно |
| број |  | садржај | мере |  | дин. | дин. |
| 1,0 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |
| 1,1 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ КЛАСЕ 2 |  |  |  |  |
|  | Троугласти a=90 cm | I - 1 | kom. | 1 |  |  |
|  |  | I - 1 | kom. | 1 |  |  |
|  | Округли f60 cm | II - 30(30) | kom. | 2 |  |  |
|  |  | II - 30(40) | kom. | 2 |  |  |
|  | Правоугли 90/25cm | IV-1(100m) | kom. | 2 |  |  |
|  | ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА ЗА ВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА КЛАСЕ 2 |  |  |  |  |
|  | Правоугли 190/120cm | III - 61 (Бо) | kom. | 2 |  |  |
| 3,0 | НОСАЧИ |  |  |  |  |
|  | Једностубни цевни |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 | kom. | 2 |  |  |
|  | 3,4 | kom. | 2 |  |  |
|  | Двостубни цевни |  |  |  |  |
|  |  | 2,6 | kom. | 2 |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЦЕО ПРОЈЕКАТ |
|  |  | ПРОЈЕКАТ МОСТА: |  |  |  |
|  |  | ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА ПУТА: |  |  |  |
|  |  | ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ: |  |  |  |
|  |  | ПРИВРЕМЕНА САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |
|  |  | ТРАЈНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |
|  |  | УКУПНО I: |  |  | ДИН. |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  | ДИН. |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  | ДИН. |

II ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У КРУПЊУ У УЛ.26.СЕПТЕМБРА

1. МОСТ

| РЕД.БР. | ПОС. ОПИСА | ВРСТА РАДОВА | ЈЕД.МЕР. | КОЛИ- ЧИНА | ЈЕДИН. ЦЕНА | ИЗНОС ДИНАРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13. ВЕЋИ ОБЈЕКТИ ( СА ОТВОРОМ ПРЕКО 5 m ) |  |  |  |  |
|  | 13.2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 13.2.1. | ИСКОП ТЕМЕЉА |  |  |  |  |
| 1 | 13.2.2. | Ископ темеља ван сталних површинских вода |  |  |  |  |
|  |  | а) У материјалу III и IV категорије: |  |  |  |  |
|  |  | на дубини 0-2 m |  |  |  |  |
|  |  | 1,2х(6,2х2,0х2+4,3х(1,0+1,9)) = 44,72 | m3 | 45 |  |  |
|  |  | на дубини 2-4 m |  |  |  |  |
|  |  | 1,2х6,2х0,3x2 = 4,46 | m3 | 5 |  |  |
| 2 | 13.2.3. | Ископ ровова и канала ширине мање од 1.5 m и дубине мање од 2.0 m |  |  |  |  |
|  |  | 1,05х0,70x(6,07+5,55+6,39+5,93) = 17,59 | m3 | 18 |  |  |
| 3 | 13.2.4. | Затрпавање темеља стубова |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m3 | 20 |  |  |
| 4 | 13.2.5. | Израда шљунчаних клинова испод прелазних плоча |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m3 | 50 |  |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА: |  |
|  | 13.3. | ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 5 | 13.3.1. | Скеле и оплате |  |  |  |  |
|  |  | Скела се не плаћа посебно; Вредност скеле је обухваћена одговарајућом позицијом бетонских радова |  |  |  |  |
| РАДОВИ ОД ДРВЕТА - УКУПНО ДИНАРА: |  |
|  | 13.4. | РАДОВИ ОД БЕТОНА |  |  |  |  |
|  | 13.4.1. | НЕАРМИРАНИ БЕТОН |  |  |  |  |
| 6 | 13.4.1.1. | Бетонирање темеља кегли |  |  |  |  |
|  |  | MB 25 |  |  |  |  |
|  |  | 0,70x0,875x(6,07+5,55+6,39+5,93) = 14,66 | m3 | 15 |  |  |
| 7 | 13.4.1.2. | Облагање кегли - облагање на земљаним равним и кривим површинама |  |  |  |  |
|  |  | - израда тела кегли, по оцени | m3 | 50 |  |  |
|  |  | б) облагање бетонским плочама МВ30 диманзија 50х50х15cm |  |  |  |  |
|  |  | облагање кегла - по оцени | m2 | 60 |  |  |
|  | 13.4.2. | ШИПОВИ И ПРИБОЈИ |  |  |  |  |
| 8 | 13.4.2.1. | Шипови великог пречника бетонирани "на месту" - HW шипови (у цену не улази арматура) |  |  |  |  |
|  |  | MB 30, Ø 90 cm |  |  |  |  |
|  |  | 8,0х8 = 64,00 | m1 | 64 |  |  |
|  | 13.4.3. | АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 9 | 13.4.3.1. | Temeqi samci, kontra grede, plo~asti temeqi, jastuci i naglavnice: |  |  |  |  |
|  |  | MB 30 |  |  |  |  |
|  |  | 1,2х1,2х(6,2+4,3)х2 = 30,24 | m3 | 31 |  |  |
| 10 | 13.4.3.2. | Стубови као ослонци равних распонских конструкција разних система и као ослонци надлучне конструкције |  |  |  |  |
|  |  | а) Крајњи стубови |  |  |  |  |
|  |  | - чеона платна MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | (0,60х1,90х5,60+0,06х5,0)х2 = 13,37 | m3 | 14 |  |  |
|  |  | - крила MB30 |  |  |  |  |
|  |  | (0,30х4,35+(0,22+0,30)/2х1,1х2,5)х4 = 8,08 | m3 | 8 |  |  |
|  |  | б) Средњи стубови MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | 1,96х3,4х2 = 13,33 | m3 | 14 |  |  |
| 11 | 13.4.3.3. | Распонска конструкција објекта од армираног бетона |  |  |  |  |
|  |  | г) Главни плочасти носач моста од армираног бетона MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | 32,60х(5,6х0,60+1,10х(0,22+0,30)/2х2) = 128,18 | m3 | 129 |  |  |
|  |  | - пешачке стазе, MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | (0,555-4x0,0095)x(37,51+37,67) = 38,87 | m3 | 39 |  |  |
| 12 | 13.4.3.5. | Прелазне плоче, MB 30 |  |  |  |  |
|  |  | 0,20х3,00х5,00х2 = 6,00 | m3 | 6 |  |  |
| 13 | 13.4.5.2. | Израванавјући слој испод темеља |  |  |  |  |
|  |  | MB 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1,4х(6,4+4,5)х0,1х2 = 3,05 | m3 | 3 |  |  |
| РАДОВИ ОД БЕТОНА - УКУПНО ДИНАРА: |  |
|  | 13.5. | РАДОВИ ОД МЕТАЛА |  |  |  |  |
| 14 | 13.5.1. | Арматура бетонских елемената и конструкција |  |  |  |  |
|  |  | б)Ребраста арматура |  |  |  |  |
|  |  | B500B |  |  |  |  |
|  |  | Ø ≤ 12 mm | kg | 8.695 |  |  |
|  |  | Ø > 12 mm | kg | 27.959 |  |  |
| 15 | 13.8. | Челичне ограде на мостовима према пројекту |  |  |  |  |
|  |  | д) остале цевне или од профила |  |  |  |  |
|  |  | 38,30х2 = 76,60 | m' | 77 |  |  |
| РАДОВИ ОД МЕТАЛА - УКУПНО ДИНАРА: |  |
|  | 13.10. | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА |  |  |  |  |
| 16 | 13.10.1. | Ивичњаци камени |  |  |  |  |
|  |  | а) димензија: 18/24 cm |  |  |  |  |
|  |  | 37,60х2 = 75,20 | m' | 75 |  |  |
| 17 | 13.10.2. | Изолација горње површине бетонске коловозне плоче |  |  |  |  |
|  |  | 7,80х32,60+1,40х(2,5х2+2,87+2,71) = 269,09 | m2 | 269 |  |  |
| 18 | 13.10.3. | Премазивање бетонских површина битуменом |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m2 | 150 |  |  |
| 19 | 13.10.4. | Коловозни застор од асфалт бетона дебљине 8 cm |  |  |  |  |
|  |  | 5,00х32,60 = 163,00 | m2 | 163 |  |  |
| 20 | 13.10.5. | Испитивање готовог моста | ..... паушално..... |  |  |  |
| 21 | 13.10.6. | Фотографско снимање за време градње моста | ..... паушално..... |  |  |  |
| 22 | 13.10.7. | Израда и уграђивање плоча са годином израде моста | ..... паушално..... |  |  |  |
| 23 | 13.10.8. | Израда и затварање спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама |  |  |  |  |
|  |  | 37,60x4 = 150,40 | m' | 150 |  |  |
| ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА: |  |
|  | 13.11. | ПОСЕБНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 24 | 13.11.1. | Уграђивање пластичних цеви у пешачке стазе пречника Ø 110 mm |  |  |  |  |
|  |  | (37,51+37,67)x4 = 300,72 | m' | 301 |  |  |
| 25 | 13.11.2. | Заштитни премаз бетонских површина |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m2 | 350 |  |  |
| 26 | 13.11.3. | Уклањање постојећег моста | ..... паушално..... |  |  |  |
| ПОСЕБНИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА: |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА МОСТ |
| --- | --- |
|  |  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  |  | РАДОВИ ОД БЕТОНА |  |  |  |
|  |  | РАДОВИ ОД МЕТАЛА |  |  |  |
|  |  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |
|  |  | ПОСЕБНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  | ДИН. |
| 2. | УКЛАПАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ |  |  |  |  |
| ред. | в р с т а р а д о в а | јед. | кол | јед.цена | укупно |
| бр. |  |  | мере |  | (дин) | (дин) |
|  | 1 . ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Исколчавање и обележавање трасе и објеката | m | 120,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА (дин) : |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | Машински ископ хумуса d=20cm, са транспортом на депонију |  |  |  |  |
|  | одређену од стране надзорног органа или извођача и разастирање |  |  |  |  |
|  | 353*0.2=70.6 m3 | m3 | 70,60 |  |  |
| 3 | Машински ископ локалног материјала са одвозом на депонију |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 174,84 |  |  |
| 4 | Машинско набијање подтла |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 191,29 |  |  |
| 5 | Израда насипа од песковитог шљунка |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 200,69 |  |  |
| 6 | Обрада постељице |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 567,42 |  |  |
| 7 | Хумузирање косина хумусом у слоју d=20cm са превозом |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 179,05 |  |  |
| 7,1 | Транспорт вишка хумуса на депонију |  |  |  |  |
|  | 70.6-179.05*0.2=34.8 m3 | m3 | 34,80 |  |  |
|  |  | СВЕГА (дин): |  |  |  |  |
|  | 3.ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 8 | Израда невезаног носећег слоја од песковитог шљунка |  |  |  |  |
|  | 0-63mm d=25cm |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 161,05 |  |  |
| 9 | Израда невезаног носећег слоја од дробљеног камена |  |  |  |  |
|  | 0-31mm d=20cm |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 108,29 |  |  |
| 10 | Израда хабајућег слоја од дробљеног |  |  |  |  |
|  | агрегата БНХС16, d = 5 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 457,80 |  |  |
| 11 | Израда невезаног носећег слоја од дробљеног камена |  |  |  |  |
|  | за тротоар 0-31mm d=15cm (144.71*0.15=21.71) |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 21,71 |  |  |
| 12 | Израда бетонске подлоге МБ 15 |  |  |  |  |
|  | на тротоару, d = 10 cm (144.71*0.10=14.71) |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 14,47 |  |  |
| 13 | Израда хабајућег слоја од асфалт бетона |  |  |  |  |
|  | за тротоаре АБ8, d = 3 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 144,71 |  |  |
|  |  | СВЕГА (дин) |  |  |  |
|  | 4.ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 14 | Набавка и постављање бетонских ивичњака |  |  |  |  |
|  | на бетонској подлози МБ15 |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 112,90 |  |  |
| 15 | Набавка и постављање пластичних дренажних цеви на подлози од бетона и испуна рова филтерским материјалом | m | 65,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА (дин) |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Р А Д О В А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (дин.) |  |  |
| 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (дин.) |  |  |
| 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (дин.) |  |  |
| 4. ОСТАЛИ РАДОВИ (дин.) |  |  |
|  | Цена коштања радова (дин.) : |  |  |  |
|  | Додаје се 5% на непредвиђене радове: |  |  |  |
|  |  | Укупна цена : |  |  |  |
| 3. Хидротехнички део-регулација Ликодре |  |  |  |  |
| ред. бр. | Тех.усл ЈППС/ Пос.ТУ | в р с т а р а д о в а | јед. мере | кол. | јед.цена | укупно |
| 1 |  | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1 | 11.7.1 | Ископ материјала за израду уређења корита . | m3 | 95 |  |  |
| 2 | 11.7.2 | Насипање материјалом из ископа при изради регулације корита. | m3 | 225 |  |  |
| 3 | 11.7.3.2 | Уградња песка - подлоге (10cm) испод регулисаног корита и улива | m3 | 318 |  |  |
|  |  | Укупно: Земљани радови |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтерски радови |  |  |  |  |
| 1 | 11.7.3.4 | Израда облоге од камена у бетону дебљине 40cm. | m3 | 1275 |  |  |
|  |  | Укупно: Монтерски радови |  |  |  |  |
| 4 |  | Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |  |  |
| 1 | 8,6 | Израда армирано - бетонских прагова 1x1m, МБ35. | m3 | 29 |  |  |
| 2 | 8,6 | Количина арматуре за формирање прагова, у складу са графичким прилозима. | kg | 1625 |  |  |
|  |  | Укупно: Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |  |  |
| 5 |  | Остали радови |  |  |  |  |
| 1 | 2,2 | Геодетско обележавања тачака на терену. Пре радова извршити снимање мреже. Плаћа се по м снимљене трасе. | m | 260 |  |  |
|  |  | Укупно: Остали радови |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА (Дин): |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  |  | Земљани радови |  |  |
|  |  | Монтерски радови |  |  |
|  |  | Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |
|  |  | Остали радови |  |  |
|  |  | СВЕГА |  |  |
|  |  | Непредвиђени радови (10%) |  |  |
|  |  | УКУПНО (Дин): |  |  |
| 4. Привремена саобраћајна сигнализација |  |  |  |  |
|  | Редни | Опис позиције | Јед. | Количина | Цена | Укупно |
|  | број |  | мере |  | дин. | дин. |
|  | 2,0 | Стандардни саобраћајни знакови |  |  |  |  |
|  |  | Стандардни саобраћајни знакови класе 2 |  |  |  |  |
|  |  | Троугласти a=90cm |  |  |  |  |
|  |  | I-19 | ком | 6 |  |  |
|  |  | Округли f 60cm |  |  |  |  |
|  |  | II-43.1 | ком | 1 |  |  |
|  |  | II-43.2 | ком | 1 |  |  |
|  |  | III-17 | ком | 2 |  |  |
|  |  | II-3 | ком | 2 |  |  |
|  |  | Допунске табле 90/45m |  |  |  |  |
|  |  | IV-5(радови на мосту) | ком | 2 |  |  |
|  |  | Укупно стандардних знакова |  |  |  |  |
|  | 4,0 | Носачи саобраћајних знакова |  |  |  |  |
|  |  | Једностубни цевни носачи (m) |  |  |  |  |
|  |  | 2.4m | ком | 2 |  |  |
|  |  | 2.9m | ком | 2 |  |  |
|  |  | 3.0m | ком | 2 |  |  |
|  |  | Укупно стубних носача |  |  |  |  |
|  |  | Укупно вертикалне саобраћајне сигнализације |  |  |  |  |
|  | 6,0 | ОПРЕМА ПУТА |  |  |  |  |
|  |  | Хоризонтална запрека VII-2 150/25cm | ком | 4 |  |  |
|  |  | Постоље саобраћајног знака | ком | 6 |  |  |
|  |  | Постоље хоризонталне запреке | ком | 8 |  |  |
|  |  | УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |

|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно вертикалне саобраћајне сигнализације |  |  |  |  |
|  | Укупно саобраћајне опреме пута |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИВРЕМЕНЕСАОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |
| 5. Трајна сигнализација |  |  |  |  |
|  | Редни | Опис позиције | Јед. | Количина | Цена дин. | Укупно |
|  | број |  | мере |  |  | дин. |
|  |  | ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | 2,0 | Стандардни саобраћајни знакови |  |  |  |  |
|  |  | Стандардни саобраћајни знакови класе 1 |  |  |  |  |
|  |  | Троугласти a=60cm |  |  |  |  |
|  |  | I-2.2 | ком | 2 |  |  |
|  |  | I-5 | ком | 1 |  |  |
|  |  | Округли f 40cm |  |  |  |  |
|  |  | II-30(30) | ком | 2 |  |  |
|  |  | Стандардни саобраћајни знакови класе 2 |  |  |  |  |
|  |  | Осмоугаони f 60cm |  |  |  |  |
|  |  | II-2 | ком | 2 |  |  |
|  |  | Укупно стандардних знакова |  |  |  |  |
|  | 3,0 | Знакови обавештења за вођење саобраћаја фолије класе 2 |  |  |  |
|  |  | Знак "Река" III-61 |  |  |  |  |
|  |  | III-61 (Ли.)1.92 m2 | ком | 2 |  |  |
|  |  | Укупно знакова обавештења за вођење саобраћаја |  |  |  |  |
|  | 4,0 | Носачи саобраћајних знакова |  |  |  |  |
|  |  | Једностубни цевни носачи (m) |  |  |  |  |
|  |  | 3.2m | ком | 1 |  |  |
|  |  | 3.4m | ком | 3 |  |  |
|  |  | 4.0m | ком | 1 |  |  |
|  |  | Двостубни цевни носачи (m) |  |  |  |  |
|  |  | 4.0m | ком | 2 |  |  |
|  |  | Укупно стубних носача |  |  |  |  |
|  |  | Укупно вертикалне саобраћајне сигнализације |  |  |  |
|  | 5,0 | ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  |  | Укупно под белом бојом | m2 | 11 |  |  |
|  |  | Укупно хоризонталне сигнализације |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | Укупно вертикалне саобраћајне сигнализације |  |  |  |  |
|  | Укупно хоризонталне сигнализације |  |  |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЦЕО ПРОЈЕКАТ |
|  | 1. | МОСТ: |  |  |  |
|  | 2. | УКЛАПАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ: |  |  |  |
|  | 3. | РЕГУЛАЦИЈА ЛИКОДРЕ: |  |  |  |
|  | 4. | ПРИВРЕМЕНА САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |
|  | 5. | ТРАЈНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |
|  |  | УКУПНО : |  |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |  |

|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| --- | --- | --- |
| I | МОСТ ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ |  |
| II | МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР |  |
|  | Укупно без ПДВ-а: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом: |  |

Понуђач:

м.п.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Пре давања понуде понуђач може извршити увид у пројектно-техничку документацију. Посету можете заказати телефоном 015/581-475, локал 111, лице за контакт: Мирослав Милутиновић.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- да је у претходнe 3 годинe (2012, 2013. и 2014) изводио грађевинске и грађевинско-занатске радове на обнови и изградњи друмских мостова и остварио приход од минимум 80.000.000,00 динара без пдв-а

- Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

- да има у радном односу на неодређено време,  минимум 20 извршиоца предметних радова и

- да има у радном односу на неодређено време минимум 2 (два) дипл. инж. грађевине – одговорног извођача радова -  са важећом лиценцом бр. 410, 412 или 415  издатом од стране ИКС,

- да има у радном односу на неодређено време минимум 2 (два) дипл. инж. грађевине – одговорног извођача радова -  са важећом лиценцом бр. 413 или 414  издатом од стране ИКС,

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- да није био у блокади у последњих 12 месеци

- Да располаже неопходним техничким  капацитетом:

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже (за коју доставља фотокопију пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године):

- Багер или ровокопач                                                    2ком,

- Утоваривач                                                                    2ком,

- Камион кипер носивости мин 10т                              3ком,

- Ваљак минимум 7т                                                       1ком,

- Поседовање бетоњерке или уговор о испоруци бетона  1ком,

- Ауто миксер за бетон капацитета минимум 6м3 или уговор о изнајмљивању 3ком,

- Аутопумпа за бетон или уговор о изнајмљивању     1ком.

- Да је одговорни извођач радова са лиценцом број 410, 412 или 415 и 413 или 414 именован од стране понуђача обишао предметну локацију са представницима инвеститора и извршио увид у пројектну документацију.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду као група понуђача, обавезне услове морају испуњавати засебно, а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе испуњавају заједнички.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем писмене изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове у складу са чланом 131г Закона о јавним набавкама.

Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати засебно, а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају заједнички.

Наручилац неће одбити понуду уколико не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом уколико је понуђач навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Крупањ,ул. Маршала Тита бр. 2, 15314 Крупањ, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.12.2015. године  до 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- доказе за испуњеност обавезних и додатних услова (датих у поглављу V конурсне документације)

- попуњене и оверене од стране овлашћеног лица обрасце дате у конкурсној документацији.

Сви тражени подаци (празна поља) у обрасцима морају бити попуњени, а обрасци оверени и потписани од стране овлашћеног лица на за то предвиђеним местима.

Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио све услове из конкурсне документације.

Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из ове конкурсне документације, такву понуду Наручилац ће одбити као неприхватљиву.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована у више целина – партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Крупањ,ул. Маршала Тита 2, 15314 Крупањ, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР бр. 404-50/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понудеза јавну набавку– ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР бр. 404-50/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понудеза јавну набавку– ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР бр. 404-50/2015- НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку– ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР бр. 404-50/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу Vконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4.и то податке о:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу Vконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је не више од 45 дана од дана испостављања рачуна, коме претходи испостављена  ситуација, потписана од стране надзора, којом се потврђује извршење уговорених радова. Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја ће вршити директно исплату извођачу радова на рачун.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 2 године од дана завршетка и примопредаје радова (а који се констатује записником овереним од стране представника понуђача и наручиоца). Гарантни рок за употребљени материјал утврђује се према спецификацији произвођача

9.3. Захтев у погледу рока извршења радова

Максималан рок за завршетак радова је 100 дана. Рок извршења радова почиње да тече од дана увођења у посао. Дан увођења у посао стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник и он мора бити у року од 10 дана од дана закључења уговора.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У укупну цену радова је урачуната и набавка и испорука материјала, као и сви други зависни трошкови који су неопходни за реализацију предметног посла.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави: Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист Општинe Крупањ и то: а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара/грешке који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном обликупутем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-mail: krupanjso1@mts.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, (и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији) ЈН бр. 404-50/2015”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговорапреда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. У случају истог понуђеног и рока извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIIконкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил krupanjso1@mts.rs, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

На основу члана 131г. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста преко реке Ликодре у ул. 26.септембар, ЈН бр.404-50/2015, понуђач _____________________________ даје следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да за наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће обавезне и додатне услове:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

- Да  је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- Да испуњава и додатне услове који су тражени у конкурсној документацији.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР бр. 404-50/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР

| I ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| II ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ. 26.СЕПТЕМБАР цена без ПДВ-а: |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Пдв 20%: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок важења понуде (напомена: рок не може бити краћи од 60 дана) |  |
| Рок извођења радова (у календарским данима) (напомена: рок почиње да тече од дана увођења у посао, максималан рок је 100 дана) |  |
| Гарантни период (напомена: Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 2 године од дана завршетка радова. Гарантни рок за употребљени материјал утврђује се према спецификацији произвођача) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР   O   ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР

Уговорне стране:

- Општинa Крупањ,  ул. Маршала Тита бр.2, ПИБ: 102678938, Матични број: 07170262 коју заступа председник општине Раде Грујић (у даљем тексту: Наручилац), и

- _____________________________________, ул. _____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________  код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, (у даљем тексту: Извођач радова)

Члан 1

Уговорне стране констатују:

-  да је Наручилац изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста преко реке Ликодре у Крупњу у ул.26.септембар, по спроведеном отвореном  поступку јавне набавке бр.404-50/2015

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији («Службени гласник РС», бр.74/2014) и другим законима, преко Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја (у даљем тексту: Канцеларија).

Предмет Уговора

Члан 2

Предмет уговора је извођење радова на изградњи моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста преке реке Ликодре у Крупњу у ул.26.септембар и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача радова број ____________ од ________2015. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2015. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Ако су радови извршени у уговореном року, Наручилац радова има право на снижење уговорене цене радова у случају да су се цене елементана на основу којих је одређена цена смањиле за толико да би цена била нижа за више од 10% (десет процената).

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2015. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 30% (тридесет процената) од уговорене вредности.

Исплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно Извођачу радова.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, Канцеларија ће исплатити неспорни део ситуације.

Канцеларија задржава право да динамику исплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (____) дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац предао Извођачу радова неопходну документацију и када је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова :

- у случају прекида радова који траје дуже од 5 (пет) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;

-  у случају елементарних непогода (поплаве, земљотреса и сл.)

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 8 (осам) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% (0,5 проценатa) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором, као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  Извођача радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и даје спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и

квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више

извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим

да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног

материјала, инсталација и опреме.

Обавезе Наручиоца

Члан 9

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана ________, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року – у висини од 5% (пет процената) вредности уговора без ПДВ-а, у трајању 5 (пет) дана дужем од понуђеног гарантног рока.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач радова није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од Извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Извођење уговорених радова

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лицена терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Непредвиђени радови

Члан 15

Непредвиђене радове Извођач радова може извести и без претходне сагласности Наручиоца ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима.

Извођач радова је дужан без одлагања извести наручиоца о овим појавама и предузетим мерема.

Извођач радова има право на правичну накнаду од стране инвеститора, за непредвиђене радове који су морали бити обављени, у складу са законом којим се уређују облигациони односи.

Технички преглед и примопредаја изведених радова

Члан 16

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 17

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 18

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Примена важећих прописа

Члан 19

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 20

Прилози и саставни делови овог уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2015. године

-   динамички план.

Решавање спорова

Члан 21

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Број примерака уговора

Члан 22

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за помоћ и обнову поплављених подручја.

Ступање на снагу

Члан 23

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и када овлашћено лице  Канцеларије потписом потврди да је канцеларија сагласна са потписаним уговором, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу меницу за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА НАРУЧИОЦА: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |  | ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _____________________ |
| Датум ___________________ |  | Датум ___________________ |

САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА

_______________________

В.Д. ДИРЕКТОР Марко Благојевић

Датум ___________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду,  односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног  понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора

IX        ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред.бр | Предмет | Цена без пдв-а | ПДВ | Цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена материјала |  |  |  |
| 2. | Цена рада |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 1. уписати колико износи укупна цена материјала утрошеног према спецификацији без пдв-а, укупан пдв и укупна цена са пдв-ом

- у колони 2. уписати укупну цену рада према датој спецификацији без пдв-а, укупан пдв и укупну цену са пдв-ом

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X               ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI          ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР, бр. 404-50/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII        ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР, бр. 404-50/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII          ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР, бр. 404-50/2015

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

- приложити референцу за грађевинске и грађевинско-занатске радове на обнови и изградњи мостова у вредности од минимум 80.000.000,00 динара без пдв-а (за 2012, 2013. и 2014)

| Ред. Бр. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | Период извођења радова | Лице за контакт и телефонски број | Вредност радова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО вредност уговорених радова без пдв-а: |  |

- НАПОМЕНА: У случају више референци образац треба фотокопирати. Свака референтна набавка мора бити документована копијом уговора и потврдом наручиоца на обрасцу потврде који је дат у конкурсној документацији или потврдом наручиоца о изведеним радовима која садржи све податке из обрасца потврде датог у конкурсној документацији.

ДАТУМ                                                              Потпис овлашћеног лица

___________________	  МП                            _________________________

ПОТВРДА

__________________________________________________________

Назив наручиоца

__________________________________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће

___________________________________________________________________

из________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

_________________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извело радове који се односе на предметну набавку.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од_________________________________динара без пдв-а,

односно у вредности ______________________________ динара са пдв-ом

а на основу уговора број _____________________ од _____________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: _______________________________________,

Телефон: _________________

Датум:                                                           Потпис овлашћеног лица Наручиоца

_________________                                              __________________

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Уз сваку потврду приложити фотокопију Уговора о извођењу радова.

XIV ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

који ће бити ангажовани за извршење предметне јавне набавке: ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР, JН бр. 404-50/2015

| РБ | Име и презиме | занимање |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |
| 17. |  |  |
| 18. |  |  |
| 19. |  |  |
| 20. |  |  |
| 21. |  |  |
| 22. |  |  |
| 23. |  |  |
| 24. |  |  |
| 25. |  |  |

За предметну јавну набавку неопходно је да понуђач обезбеди најмање:

- 20 извршилаца предметних радова

Напомена: дипломирани грађевински инжењери који ће бити именовани за одговорне извођаче радова се не убрајају у тражени број од 20 извршилаца.

Под материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података и да ће наведени извршиоци бити ангажовани за извршење предметне јавне набавке.

Датум:                                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                                      М.П.    ______________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

XV    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ БОГОШТИЦЕ НА ПУТУ Л-6 КРУПАЊ-ТОМАЊ И МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У УЛ.26.СЕПТЕМБАР, ЈН бр. 404-50/2015

За предметну јавну набавку неопходно је да понуђач обезбеди најмање:

- да има у радном односу на неодређено време минимум 3 (три) дипломирана инжењера грађевине са следећим личним лиценцама:

- 410 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци,

- 412 или 415 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавно набавци,

- 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

| Бр. | Захтевана врста лиценце | Име и презиме | Број лиценце |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 410 |  |  |
| 2. | 412 или 415 |  |  |
| 3. | 413 или 414 |  |  |

Под материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података, да су наведени дипломирани грађевински инжењери у радном односу на неодређено време и да ће бити именовани за одговорне извођаче радова у реализацији предметне јавне набавке.

Датум: _____________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.             _______________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. За сваког одговорног извођача приложити фотокопију лиценце и потврду ИКС.

XVI      ПОТВРДА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Након извршеног обиласка локације предвиђене за извођење радова на изградњи моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста на реци Ликодри у Крупњу у ул.26.септембар, издаје се:

П О Т В Р Д А

Да је _________________________________________ дипломирани грађевински инжењер, са бројем лиценце ИКС 41__-_________- ___ , као представник понуђача  _________________________________________________________________________ из ____________________________________, обишао предметне локације, извршио комплетан увид у стање на лицу места и да је упознат са пројектно-техничком документацијом, како би прикупио потребне податке за давање понуде.

Ова потврда је саставни део конкурсне документације и не може се користити у друге сврхе.

У Крупњу, дана ___. ___. 2015.

Представник понуђача који 	      Представник наручиоца:

је извршио увид:

_________________________				___________________________

Име и презиме						   Име и презиме

Лиценца бр: 41__-______-___

_________________________				 ___________________________

Потпис						                     Потпис

М.П.лиценца            М.П. понуђача					          М.П.