[image: image1.png]


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КРУПАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек  за привреду и  лок.-ек.развој 
Канцеларија за лок.-ек.развој
    
Крупањ, децембар 2016..год.
ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОЈЕКАТА  ИЗ СОПСТВЕНИХ, ДОНАТОРСКИХ И ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА У ОПШТИНИ КРУПАЊ 
У 2016. ГОДИНИ

ПРОЈЕКТИ  КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ  ИЗ   БУЏЕТА ОПШТИНЕ КРУПАЊ
ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ОПШТИНЕ КРУПАЊ ЗА 2016.ГОДИНУ:

На капиталном делу буџета општине Крупањ за 2016.годину дефинисано је више  Програма у којима се налазе предлози пројеката како инфраструктурних, тако и израде планске и пројектно-техничке документације и други и то они које реализује општина, а и индиректни корисници. Планиран капитални буџет (ребаланс) 156.322.776,00 дин., извршено до децембра 103.338.288,00.
Програм 1 :ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ реализовано до децембра месеца 2016.године:

-Израда ПДР-а од улице Столичке до изласка из Крупња, уговор закључен са ЈУП „План“ Шабац, обављен рани јавни увид, у току је израда нацрта ПДР-а - планирано 1.588.000,00 дин., ребалансом 1.518.000,00 (600.000,00 утрошено) – са новембром
- за потребе израде овог ПДР-а урађен је Елаборат уређења дела реке Брштице, уговор закључен са ,,Великом Моравом" из Београда (404-41/2015) за уговорену вредност 660.000 дин. без пдв-а, односно 792.000 дин са пдв-ом. Урађен почетком 2016.год. 
-Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта за водоснабдевање Крупња Планирано 720.000,00 дин – реализовано у потпуности – добијена решења од Министарства здравља о одређивању зона санитарне заштите за изворишта Лазе, Голубовац и водозахват Змајевац. Плаћано по уговору IIброј:404-5∕14, „Хидрогеоцентар“ доо Лештане.
-Израда ПДР Крупањ – Кржава, уговор закључен са ЈУП „План“ Шабац, обављен рани јавни увид, у току је израда нацрта ПДР-а. Планирано 1.546.000,00 дин. (306.000,00 утрошено)
Програм 1:   са (стратешко, просторно и урбанистичко планирање) реализовано :

-Израда пројектне и геодетске документације – планирано 8.000.000,00 дин., а ребаланском 11.000.000,00 дин.

Израда пројектно-техничке документације за изградњу три бујичне преграде 
- Уговора за услуге израде пројектне документације за изградњу бујичних преграда на Коловачком потоку, Гавриновцу и Змајевцу, закључен са Институтом „Јарослав Черни“ бр. 404-25/2016, вредност: 1.800.000,00дин. без пдв-а, односно 2.160.000,00 динара са пдв-ом.

- Поток Урловац (Змајевац), Гавриновац и Kоловачки поток (Kржава)
-Завршени пројекти за грађевинску дозволу, а до краја године биће достављени и пројекти за извођење.
- Реализација изградње бујичних преграда се очекује преко пројекта прекограничне сарадње “Заједничка будућност”.

- Техничку контролу пројеката за грађевинску дозволу одрадила ВППП „Велика Морава“ Београд, 180.000,00 динара без пдв-а, односно 216.000,00 динара са пдв-ом, по Уговору бр. 400-911/2016.

-Уговор за  израду пројектно - техничке документације за оспособљавање протицајног профила и заштиту од ерозије и бујица корита реке Брштице у „Жабљем насељу“ у Брштици и то: идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, извод из пројекта за грађевнску дозволу, пројекат за извођење закључен је дана 24.03.2016.године са ВППП „Велика Морава“ Београд, вредност: 488.000,00 динара без ПДВ-а, односно 585.600,00 динара са ПДВ-ом. – по налогу водне инспекције. 
-Уговор о изради Пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања Крупња закључен је дана 12.02.2016.године са „Хидрогеоцентар“ доо Београд, вредност: 160.000,00 динара без ПДВ-а, односно 192.000,00 динара са ПДВ-ом.
-Израда саобраћајног пројекта туристичке сигнализације на државним и општинским путевима на територији општине Крупањ, по Уговору бр. 400-704/2016 од 3.10.2016.г., „ASECO“ Ваљево, износ 250.000,00 динара без пдв-а (није обвезник пдв-а).
-Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију дела општинског пута Л-1 Крупањ-Кржава у дужини од око 1100м, по Уговору склопљен са, „ASECO“ Ваљево 01.07.2016.год., износ 205.000,00 динара без пдв-а (није обвезник пдв-а).
-Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију пута Бела Црква - Ликодра у дужини од око 4400м, по Уговору који је склопила МЗ Ликодра са „Девети децембар“ Нови Сад, износ 420.000,00 динара без пдв-а (није обвезник пдв-а).

-Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију некатегорисаног пута и дела општинског (локалног) пута Л-23 Завлака- Д.Сипуља у дужини од око 2500 м, по Уговору који је склопила МЗ Завлака са „Град пут“ Лозница, износ 166.000,00 динара без пдв-а (није обвезник пдв-а). Завршена израда.
-Геодетске услуге – Уговор бр.400-123/2016 од 10.03.2016.год. склопљен са СГБ „Геомер“ Крупањ за радове до 490.000,00 динара.
-Израда пројектно-техничке документације за соларне панеле на спортској хали по Уговору бр.400-569/2016 од 22.08.2016. са ГЗР,,Спасинг"Љубовија на 180.000,00 динара (није у систему пдв)

-Елаборат о могућности уштеде електричне енергије у јавној расвети радио ГЗР,,Спасинг" за 400.000,00 дин. по уговору бр.400-795/2016. од 03.11.2016.год.

Програм 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ реализовано  :
-Реконструкција и доградња водовода у МЗ Завлака Планирано 4.020.000,00 дин., ребаланссом 3.272.894,00  (3.258.136,00 утрошено)

-Уговор o извођењу радова – реконструкција изворишта Златиновац у Завлаци, закључен са СГР „Развој Марковић“ Крупањ  дана 03.02.2016.године, вредност: 2.071.492,40 динара без пдв-а, 2.485.790,88 динара са пдв-ом. Реализовано у потпуности.
-Уговор за услугу стручног надзора на радовима на реконструкцији изворишта Златиновац у Завлаци закључен дана 09.03.2016.године са СГР „Градекс“ Завлака, вредност 51.787дин. (није у систему пдв-а).

- Реконструкција водовода Голубовац - Планирано 13.000.000,00 дин., ребалансом 12.668.684,00  (12.626.329,00 утрошено)

Водовод Голубовац је реализован кроз 2 уговора:
1. деоница 1 од 0+000 до 1+264,49: Уговор за извођење радова на санацији водовода „Голубовац у Крупњу (за радове који се финансирају преко Канцеларије за управљање јавним улагањима) број уговора 404-17/2016 закључен дана 11.05.2016. године са Групом понуђача ГП «Градитељ НС» доо Нови Сад, -носилац посла и СГР «Развој Марковић» Крупањ, 7.802.387,84  динара без ПДВ-а. Укупна вредност изведених радова је 7.786.073,24 дин без ПДВ-а.
2. деоница 2 од 1+264,49 до 2+751м -Уговор за извођење радова на санацији водовода „Голубовац у Крупњу-деоница 2 број 404-24/2016 закључен је дана 13.05.2016. године са Групом понуђача ГП «Градитељ НС» доо Нови Сад, -носилац посла и СГР «Развој Марковић» Крупањ, вредност: 10.370.413,16 динара без ПДВ-а,  односно 12.444.495,79 динара са ПДВ-ом.
-Надзор над извођењем радова на обе деонице, извршио је „Есте градња“ са којим је склољен Уговор о вршењу стручног надзора бр. 404-30/2016 од 29.06.2016.године на 118.123,00 дин без пдв-а, а 141.747,85 дин. са пдв-ом.
- Израда елабората о резервама воде и елабората о зонама санитарне заштите за водоводе у Завлаци и Белој Цркви, уговор број 404-7/2015 склопљен 15.04.2015. са ,,Хидрогеоцентар" доо Београд у износу од 1.200.000 дин. без пдв-а, односно 1.400.000 дин са пдв-ом. Годину дана траје циклус мерења и узимања узорака. У току је израда, прибављени услови и сагласности. 
-Извођење радова на изградњи колектора у Крупњу IIа фаза Планирано 19.130.000,00 милиона динара, ребалансом 15.050.000,00  (1.377,00 утрошено)
-Уговор за извођење радова на доградњи примарног санитарно-фекалног канализационог колектора у Крупњу – изградња IIа фазе број 404-61/2015 закључен дана 18.02.2016. са ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад-вредност 12.182.360,00 динара без ПДВ-а,  односно  14.618.832,00 динара са ПДВ-ом. Реализација одложена за крај календарске године због сезонских радова на њивама, радови започети почетком децембра. Дужина радова колектора од 650 м.
-Надзор над извођењем радова уговорен је са СГР „Gradex“ Завлака бр. 404-9/2016 од 09.03.2016.године, у износу од 243.547,00 динара без ПДВ-а (није обвезник пдв-а).
Програма 5 : РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ реализовано  :
-За Извођење радова на ревитализацији пољских путева 
Реализовано по Уговору о извођењу радова бр.404-37/2016 од 05.09.2016.г. закљученим са извођачем радова СГР „Развој Марковић“ Крупањ. Уговорена вредност радова: 2.664.500,00 динара без пдв-а, односно 3.197.400,00 динара са пдв-ом. Укупна вредност изведених радова: 2.664.348,60 динара без пдв-а, односно 3.197.218,32 динара са пдв-ом. Учешће општине износи: 1.332.174,32 динара (30% од укупног износа без пдв-а + пдв), а учешће Министарства пољопривреде и заштите животне средине износи 1.865.044,00 динара (70% од укупног износа без пдв-а) -  на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева бр. 400-464/2016 од 12.07.2016.г. максимални износ одобрених средстава је 1.873.527,60 динара.
Радови су извођени у четири месне заједнице на 4 деонице, укупна дужина износи 7.900м. Радови су завршени у новембру месецу 2016.године.
1. МЗ Цветуља потез „Петровићи - Влашић“ Л=1670м Ш=3,0м 

2. МЗ Ликодра потез „Круглице“ Л=600м Ш=3,0м, „Џајинци“ Л=80м Ш=3,0м
3. МЗ Богоштица потез „Сушице - Зеленковац“ Л=3100 м Ш=3м
4. МЗ Бањевац потез „Дамњановићи-Ивановићи“ Л=2450м Ш=3,0м
Програма 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ реализовано  :
Како је у претходној години добијена  донација кроз GIZ IMPACT пројекат ,,Управљање отпадом и отпадним водама" за финансирање израде пројектно-техничке документације за изградњу рециклажног дворишта у општини Крупањ у вредности 20.000 еура.

· даљи планови су да ће се у оквиру GIZ IMPACT пројекта финансирати израда пројекта за извођење радова рециклажног дворишта.

· GIZ IMPACT пројекат подржао набавку опреме потребне за повећање обухвата сакупљања отпада у деловима општине где претежно живи угрожено становништво.

      У вредности 10.000 евра набавиће се око 30 контејнера и 100 канти по 120 литара, децембар 2016.године
-Набавка канти и контејнера – Ребалансом планирано 600 000,00 дин. (0,00 утрошено) – биће реализовано преко ЈКП „1.мај“.
-Набавка механиз.за сакупљ.отпада са неприступ.локација (машине и опрема) – Планирано 600 000,00 дин. , а ребалансом 1.800.000,00 дин. (0,00 утрошено). Планирана набавка трактора са више прикључака (са чистачем за снег, кослица за траву, сецкалица за грање) за потребе ЈП „Пут“ Крупањ.
Програм 7 : ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА реализовано  :
За извођење радова на појачаном и инвестиционом одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Крупањ спроведена је јединствена набавка у првом тромесечју године. 
- Уговор за извођење радова на појачаном и инвестиционом одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Крупањ број 404-12/2016. закључен дана 07.04.2016.године са групом понуђача Предузеће за путеве „Ваљево“ А.Д. са седиштем у Ваљеву-носилац и „Stobex“ доо Лозница, вредност: 51.797.512,00 динара без ПДВ-а,  односно  62.157.014,40 динара са ПДВ-ом. Анексом Уговора од 29.07.2016.г. уговорени су вишкови радова у износу од 1.756.200,00 динара без пдв-а, односно 2.107.440,00 динара са пдв-ом.
Асфалтирано је преко 13 км путева на 14 деоница, уз значајно учешће мештана и то:
- Санац.и адапт.општ.пута Л-3а Дворска (Ђукановићи) -Ступница- Планирано 7.000.000,00 дин., (утрошено 6.999.973, 00 дин).
· општински пут Л-3а Дворска (Ђукановићи)- Ступница у дужини 1.900 м
- Појачано одржавање општ.пута Л-24 Д.Брезовице-Дворска -Планирано 6.650.000,00 дин., (утрошено 6.466.665,00 дин).
· део општинског пута Л-24 Доње Брезовице-Дворска у дужини 1.300 м
- Адаптација и санација дела општ.пута Л-9 Толисавац (Јованин брег-школа) -Планирано 6.865.695,00 дин.,(утрошено 6.865.581,00 дин).
· део општ.пута Л-9 Толисавац (Јованин брег-школа) у дужини 1.300 м
-Појачано одржавање некатег.пута Црквине - Планирано 6.910.000,00 дин.,(утрошено 6.909.656,00 дин).
· некатег.пута Црквине у дужини 1.100 м
-Појачано одржавање општин.пута Л-8 Шљивова-Ставе - Планирано 7.000.000,00 дин.,(утрошено 6.999.516,00 дин).
· део општин.пута Л-8 Шљивова-Ставе у дужини 1.300 м
-Појачано одржавање општин.пута Л-19 Бела Црква - Врбић- Планирано 6.843.235,00 дин.,(утрошено 6.843.028,00 дин).
· део општин.пута Л-19 Бела Црква – Врбић у дужини 900 м
-Инвестиционо одржавање некатег.пута Кржава-водовод Голубовац- Планирано 4.000.000,00 дин.,(утрошено 3.999.952,00 дин).

· део некатег.пута Кржава-водовод Голубовац у дужини 700 м
-Инвестиционо одржавање некатег.пута Дворска Пајићи -  Планирано 2.500.000,00 дин.,(утрошено 2.499.909,00 дин).

· некатег.пут Дворска Пајићи у дужини 900 м
-Инвестиционо одржавање некатег.пута Томањ Тадића брег -  Планирано 4.000.000,00 дин.,(утрошено 3.999.774,00 дин).

· део некатег.пута Томањ Тадића брег у дужини 700 м
-Инвестиционо одржавање дела општ.пута Л-6 и некатег.пута Богоштица Станимировићи - Планирано 2.571.305,00 дин.,(утрошено 2.571.305,00 дин).
· део општ.пута Л-6 и некатег.пут Богоштица Станимировићи у дужини 1.050 м
-Појачано одржавање некатег.пута Ликодра Гајиновци--  Планирано 1.500.000,00 дин.,(утрошено 1.499.839,00 дин).
· некатег.пут Ликодра Гајиновци у дужини 600 м
-Појачано одржавање општ.пута Л-14а Ликодра Мађупац--  Планирано 2.231.765,00 дин.,(утрошено 2.231.765,00 дин).
· део општ.пута Л-14а Ликодра Мађупац у дужини 745 м
-Инвестиционо одржавање општ.пута Л-2 Красава - Планирано 3.500.000,00 дин.,(утрошено 3.499.720,00 дин).
· део општ.пут Л-2 Красава 250 м асфалтирано  + 2км окрпљено
-Инвестиционо одржавање некат.пута "Милутинова улица" - Планирано 2.500.000,00 дин.,(утрошено 2.499.832,00 дин).
· некат.пут "Милутинова улица" у дужини 550 м
Радови су започети 25.04.2016.г. а окончани 20.07.2016.године. Укупна вредност изведених радова износи 53.194.758,17 динара без пдв-а, односно 63.833.709,80 динара са пдв-ом.
-Реконструкција градских улица и тротоара - Планирано 10.000.000,00 дин, а ребаланском 12.900.000,00 дин.(утрошено 0,00). 
-Припрема се конкурсна документација за расписивање јавне набавке за избор извођача радова на реконструкцији градских улица за 2016. годину. Планира се закључење уговора у јануару 2017.год.  ако се изабере извођач радова. Због уласка у зимски период радови ће се реализовати у 2017. години када дозволе временски услови.
-Ул.Народног Ослобођења (асфалтирање и кишна канал.) - Планирано 11.628.000,00 дин), а ребаланском 8.900.000,00 дин. 
-Уговор о извођењу радова бр. 404-6/2016 закључен дана 22.04.2016.године са изабраним извођачем радова Савремена градња-Думача II, са седиштем у Шапцу,.
-уговорена вредност радова : 7.178.586,98 динара без ПДВ-а,  односно 8.614.304,38 динара са пдв-ом.
- динамика радова у складу са временским условима
- извођач  уведен у посао 31.10.2016.год. након завршетка радова на изради кишне канализације и избора надзорног органа.
- 60 радних дана рок за завршетак
Надзор над извођењем радова врши «Девети децембар» Нови Сад, по Уговору бр. 400-781/2016 од 17.10.2016.године, вредност услуге је 2,5% од вредности радова, тј. 179.464,67 динара без пдв-а (није обвезник пдв-а).
- Извођење радова на санацији кишне канализације у улици Народног ослобођења у Крупњу реализовано је из средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима, по Уговору о извођењу радова бр. 404-26/2016 од 17.06.2016.г. склопњеним са групом понуђача ГП «Градитељ НС» доо Нови Сад и СГР «Развој Марковић» Крупањ. Укупна вредност уговорених радова: 11.832.147,39 динара без пдв-а (ослобођено пдв-а). Анексом су уговорени вишкови радова, тако да је укупан износ: 12.218.351,64 динара без пдв-а. Укупна вредност изведених радова по Окончаној ситуацији: 12.218.351,64 динара без пдв-а.
- Надзор над извођењем радова је вршио СГР „GRADEX“ Завлака са којим је склопљен Уговор о вршењу стручног надзора бр. 404-31/2016 од 01.07.2016.године, у износу од 0,95% од вредности радова из средстава буџета општине Крупањ.
-Обнова поплавама порушене инфраструктуре- Планирано 7.554.000,00 дин. (утрошено 5.420.703,00 дин. до децембра).

- Урађена је комплетна пројектна документација за мост на Кржави и мост преко реке Ликодре у ул. Добри поток и идејно решење за мост на реци Ликодри код Ћојиног точка, по Уговору бр. 404-36/2015 закљученим са „Виа пројектом“ доо Београд, износ 2.304.000,00 динара.
- Урађена је техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу за мост на Кржави и мост преко реке Ликодре у ул. Добри поток, „Encode“ Београд, износ 240.000,00 динара.
- Стручни надзор над извођењем радова на изградњи 6 мостова и изради габионске конструкције финансираних од Канцеларије за управљање јавним улагањима плаћала Општина, :
1. надзор мост на Ликодри Радишићи (2015/2016): „Института за путеве“ ад Београд Уговор бр. 404-51/2015 од 26.11.2015.године (7,9%)
2. надзор мост на Ликодри у ул.26.септембар и мост на Богоштици: удговор од 08.02.2016. год. са „Град“ Доња Борина (2,7%) , вредност 964.087,08 динара (понуђач није обвезник ПДВ-а).
3. надзор мост на Кржави: Огранак института за грађевинарство „ИГ“ доо Бања Лука – Београд (1,50%),по уговору од 08.03.2'16.год. вредност 135.015,55 динара без пдв-а, 162.018,66 динара са пдв-ом.
4. надзор мост на Богоштици на путу Л-6 Крупањ-Томањ закључен је дана 23.03.2016.године са „Хармонија пројект“ доо Ваљево (1,45%) вредност: 187.725,00 динара без пдв-а, односно са порезом на додату вредност 225.270,00 динара.
5. надзор: мост на Ликодри у ул.Добри поток: уговор од 13.05.2016.год. са „Град пут“ Лозница (1,22%), вредност 170.786 динара.
6. надзор габионска конструкција у Кржави: уговор закључен 10.02.2016.године са Огранак института за грађевинарство „ИГ“ доо Бања Лука – Београд (2,50%), вредност: 979.330,00 дин. без пдв-а, односно 1.175.268,00 дин.са пдв-ом.
-Елементарне непогоде – План превентивних радова и мера. Планирано 3.895.000,00 дин. (утрошиће се око 1.200.000,00 дин у овој години, остатак у 2017.)
Почела је реализација програма превентивних радова и мера за водотокове II реда крајем новембра. Радове изводи ЈП ”ПУТ” Kрупањ.
-Завршени су радови по Уговору за радове на санирању штете од елементарних непогода-санација клизишта код цркве у Дворској број 404-28/2016.год. склопљеним са понуђачем „Уноградња В.В“ доо Београд, дана 16.05.2016.године, уговорена вредност: 1.929.620,00 динара без пдв-а, односно 2.315.544,00 динара са пдв-ом. 
-Уговор о изради  пројеката реконструкције, санације, адаптације, пројеката елабората енергетске ефикасности и идејних решења објеката јавних установа на територији општине Крупањ закључен је са „Кровови“ доо Лозница дана 26.02.2016.године на износ од 485.000дин.без пдв-а, односно 582.000дин. са пдв-ом.

-Од Каритаса финансирана набавка 8 радио станица моторола дп 1400 у вредности од 283.200,00 дин. са пдв-ом за уговор са ,,Бонум инжењеринг" Београд (за потребе штаба за ванредне ситуације).
Током 2016.године настављене су активности на спровођењу обнове  инфраструктуре која је уништена и оштећена након мајских поплава у 2014.години, а које спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима. Држава је уз помоћ донатора наставила са финансирањем пројеката обнове инфраструктуре и превенције преко Канцеларије за управљање јавним улагањима .
Преко канцеларије за управљање јавним улагањима - уложено око 155 милиона динара :
· 6 мостова (3 на Ликодри, 2 на Богоштици и 1 на Кржави) :
Уговор о извођењу радова на мосту преко реке Кржаве у Кржави, закључен са групом понуђача «МЕТА БАЛКАН» доо Београд, „BAUWESEN“ доо Лазаревац, и „ИНТРАМОНТ“ доо Ваљево, дана 19.02.2016.године, вредност уговора: 9.001.036,40  динара без ПДВ.

Уговор о извођењу радова на изградњи моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста преке реке Ликодре у Крупњу у ул. 26.септембар закључен 05.02.2016.године са групом понуђача «Ratko Mitrovic construction» доо Чачак и ГП „Мостоградња“ ад Београд, вредност уговора 35.706.929,00  динара без ПДВ-а.

Уговор о извођењу радова на мосту преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ у  Томњу закључен 15.03.2016.године са групом понуђача «МЕТА БАЛАКАН» доо Београд, „BAUWESEN“ доо Лазаревац, и „ИНТРАМОНТ“ доо Ваљево, дана 19.02.2016.године, вредност уговора: 12.946.553,42  динара без ПДВ-а.

Мост на Ликодри-Радишићи, извођач „BAUWESEN“ доо Лазаревац за 17.366.333,00 дин.

Мост на Ликодри –ул.Доби поток,извођач «Ratko Mitrovic construction» Чачак,13.998.885дин.
· Габионска конструкција у Кржави, Троска. Уговор о извођењу радова на изради габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска закључен дана 21.01.2016.године са «Уноградња В.В.» доо Београд, вредност: 39.175.622,85  динара без ПДВ-а .
· санација водовода Голубовац: канцеларија 1.265м за 7.786.073,24 дин без пдв-а., из буџета општине 1.490м (општина 12.400.000 динара са пдв-ом)

· санација кишне канализације у ул.Народног ослобођења у Крупњу, 12.218.351,64 динара без пдв-а Канцеларија.
· санација амбуланте у Белој Цркви, 4.419.816,57 дин без ПДВ-а Канцеларија.
Општина за пројектовање и надзор – близу 10.000.000 динара.
Преко Канцеларије одрађена и:

· санација загађења Костајничке реке, Корените и Јадра услед изливања јаловине са флотацијских депонија рудника антимона „Столице“, вредност радова 220 мил.дин без пдв-а
Преко УНДП: 

· мост преко реке Ликодре код Ћојиног точка
Преко УНОПС-a:

· санација амбуланте у Мојковићу (Норвешка амбасада)

· санација клизишта код ОШ у Ликодри - УНДП
· санација 5 клизишта на путу Крупањ-Мачков камен 

· реконструкција моста преко реке Ликодре у Брезовицама 

· У току је израда пројектно техничке документације за санацију Дома здравља у Крупњу, радове треба да финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима.
Програма 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА реализовано :
Одобрена додатна средства Општини  у овој години за услуге социјалне заштите :

· 1.144.192,00 од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике кроз конкурс за пројекте из области услуга социјалне заштите за услугу помоћи и неге у кући за стара лица и ОСИ у општини Крупањ (Уговор IIброј:400-755/15 од 10.12.2015.год.)
· 2.302.959,92  po Уговорu IIброј:400-178/2016 од 23.03.2016. год за наменске трансфере за подршку општинама  у развоју услуга социјалне заштите која ће се преусмерити и оправдати по завршетку године у јануару 2017. године за :
· Помоћ и негу у кући за 2.000.000,00 динара  и

· Услугу персоналног асистента за подршку ученику основне школе Крупањ за око 300,000,00 динара .

1. У општини се услуге помоћи и неге у кући за стара лица и особе са инвалидитетом пружају  у континуитету још од 2009.године, тада кроз одобрене пројекте за које је пружалац услуга био Центар за социјални рад ,,21. септембар Крупањ”. Временом се показало да ЦСР Крупањ због преоптерећености и малим капацитетима не може у потпуности да се посвети новим услугама, те се Општина почев од 2011.године одлучила за оснивање Службе помоћи и неге у кући која је директно пружала услуге корисницима. Због промена у законским ограничењима у броју запослених од 2014. године услуге се реализују преко удружења грађана ,,Сигурни уз нас" које је изабрано на јавном позиву. Укупна вредност пружања услуга је до 3.400.000,00 дин. , ангажовано је седам геронтодомаћица и координатор службе. 

Редовно се пружају услуге помоћи и неге у кући зависно од потребе корисника и према израђеним индивидуалним плановима за сваког понаособ. Највише се та помоћ састоји у поспремању куће, набавци намирница, спремању оброка, плаћању рачуна, одржавању личне хигијене, набавке лекова, превијања, укључивању инфузија, мерењу крвног притиска, нивоа шећера у крви и одвођења код лекара.

 Циљ пружања услуга је унапређење квалитета живота старих лица и особа са инвадитетом  у општини Крупањ и останак у породичном окружењу. Смањује се социјална изопштеност старих лица и ОСИ, врши њихова социјална интеграција у друштвену заједницу и укупно побољшава квалитет њиховог живота.  У општини Крупањ све је већа структура старог становништва, а стара лица су великим делом и корисници услуга социјалне заштите. Овим програмом обухваћена су пре свега стара  лица из еконоских угрожених старачких домаћинстава, болесна и инвалидна лица. По раније израђеном Правилнику о остваривању права на помоћ и негу у кући служба прикупља документацију и упућују се Захтеви за остваривање права  на помоћ и негу у кући уз потребну документацију Центру за социјални рад, за које је ЦСР уредно доносио Решења о праву на коришћење услуге. Укупно у току 2016. године број корисника који остварује право на ову услугу се кретао између 70-80. Број варира, услед смрти неких лица, а појаве се и нова.

Услуга помоћи и неге у кући доприноси позитивним променама код самих корисника на тај начин што се постиже задовољавање основних егзистенцијалних потреба на један квалитетнији начин у кући корисника, подиже се ниво личне и здравствене хигијене и развија осећај сигурности и самопоштовања код корисника. На овај начин се и растерећују њихове породице и смањује притисак на институције за збрињавање.
      2. ,, Дневни боравак за децу  и младе  са  сметњама у  развоју ''

            Ово је друга устаљена услуга из области социјалне заштите, која се  пружа у општини  Крупањ почев од  2011. године и даље . Крајем 2010.године Општина је кренула у адаптацију и опремање  простора у свом власништву за  потребе дневног боравка  деце  и младих уз финансијску подршку донатора Амбасаде Норвешке и општине Крупањ. У  истој години од стране министарства рада и социјалне политике  кроз одобрен пројекат набављено је и комби возило за превоз деце у дневном боравку које се и сада користи. 
 
У 2016.години у складу са Уговором II Број: 404-4/2016 од 17.02.2016.године са пружаоцем услуге дневног боравка, Удружењем ,,Зора",на уговорени износ од 3.150.000,00 дин., општина је издвајала средства за потребе исплате накнада ангажованим лицима за рад у боравку, за трошкове горива, средстава за хигијену, за средства за послужење и канцеларијски материјал. 

            Директну реализацију услуга дневног боравка спроводи изабрани пружалац  услуга Удружење,,Зора" за рачун општине Крупањ. Боравак редовно посећује дванаест корисника са различитим сметњама у развоју (инвалидитетом, са смањеним интелектуалним способностима, глувонема, са смањеним интелектуалним способностима и оштећењем слуха). Како је већ пета година од успостављања овог вида пружања услуга постоји потреба да се повећава број корисника.

Руководилац дневног боравка (дефектолог) је прошао основни програм обуке за рад у боравку и обучио четири изабране особе (водитеља) за рад у боравку са децом и вођење радионица. Руководилац се стара о изради програма рада, вођењу све потребене документације о корисницима са поштовањем принципа индивидуалности  и о свим другим координисаним активностима око спровођења услуга као и сарадње са општином. Формиран је и Савет родитеља кога чине родитељи свих осам корисника.

У боравку се за децу свакодневно организују креативне радионице различитих садржаја: ликовне, народне радиности и друге. Рад са сваким дететеом је ,,прича за себе" и побољшања код њих су запажена.


Успостављање новог вида услуга социјалне заштите кроз дневни боравак у општини Крупањ је за једну малу општину велики помак. Како би простор дневног боравка требао да се прошири, а по стандардима за добијање лиценце то се и захтева у наредном периоду тежња је да се створе услови и обезбеде средства за условнији објекат дневног боравка. Ова услуга, као и остале, треба да остане одржива и у наредном периоду и да се унапређује.
 Кроз претходни донети Закон о социјалној заштити интенција државе је да се у свакој локалној средини препознају, успоставе, одрже и прошире потребне услуге социјалне заштите, а како би се додељивали и наменски трансфери општинама за ове намене. Оно што  је потребно да пружаоци услуга у наредном периоду добију су лиценце за пружање услуга коју издаје Министарство. Овај поступак је у току. Министарство потенцира да се спроводи у уговара екстерна оцена услуга.
Програма 12 : ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА реализовано :
- Извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу Планирано 4.166.645,00 дин. (утрошено 4.100.249,,00 дин).

Вредност радова по Уговору бр. 404-23/2015 од 21.7.2015.год.: 14.860.809,81 динара без ПДВ-а (17.832.971,77 динара са ПДВ-ом), Извођач радова: Групa понуђача „Тесла-системи“ доо Београд и „Модулор“ доо Београд. Извођач је уведен у посао 21. августа 2015.године. Радови су завршени почетком  2016.године.
Укупна вредност извршених радова по Окончаној ситуацији: 14.860.808,51 динара без ПДВ-а

(17.832.970,21 динара са ПДВ-ом).
Средства за реновирање обезбеђена  од стране више донатора и то: генерални донатор је Фонд „Дијаспора за матицу“ а затим следе TPC „Europe“ doo из Петроварадина,  „West Pharmaceuticals Services“ са седиштем у Ковину, Савез Срба у Румунији  и „Ravago Lambda“ из Београда, Привредна комора Војводине у 2015.години.
- Уговор за извођење радова на санацији амбуланте у Белој Цркви у општини Крупањ бр. 404-13/2016 закључен дана 23.03.2016.године са „ГАТ“ доо Нови сад, вредност: 4.298.162,46 динара без ПДВ-а. Анексом уговора повећана је уговорена вредност радова на 4.419.816,57 динара без ПДВ-а Финансирала Канцеларија за управљање јавним улагањима. Укупна вредност изведених радова је 4.419.816,57 дин без ПДВ-а. Радови на овом пројекту отпочели су 21.07.2016. године и завршени су 14.08.2016. године.
-Надзор над извођењем радова на санацији амбуланте у Белој Цркви, вршио је „Студио алфа“ доо Крупањ по Уговору о вршењу стручног надзора бр. 400-385/2016 од 07.06.2016.године. на 85.963,00 дин. Без пдв, а 103.155,00 дин са пдв из средстава буџета општине Крупањ.
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водовода Лазе

22.новембра у Београду у Министарству привреде, председник Општине Крупањ потписао уговор IIброј:400-853/16 од 22.11.2016.год. о Изради пројектно техничке документације за реконструкцију водовода Лазе (за замену АЦЦ цеви у дужини 12,5 км од резервора до филт.постр.)
Од стране Министраства привреде нашој општини одобрено је суфинансирање 90% вредности средстава за израду пројектно техничке документације.
-Укупна вредност Уговора је 4.065.000,00 динара са ПДВ,а укупно одобрена средства које суфинансира Министраство је 3.659.040,00 динара са ПДВ, а учешће општине од 10% износи 405.960,00 динара.
- Изабрани  извођач радова је ВППП „Велика Морава“ д.о.о. из Београда, а у току је израда ове документације, јер је процес јавне набавке морао бити спроведен пре потписивања уговора са Министарством, што су правила уговарања и доделе средстава налагала да се претходно изабере пројектант.
Постављање туристичке сигнализације 


Уз стручну подршку Туристичкој организацији општине Крупањ је одобрен пројекат  Постављање туристичке сигнализације у Општини Крупањ од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Укупна средства која финасира Министарство износе 2.000.000,00 динара и односе се на израду и уградњу саобраћајне сигнализације, део пројекта финансира и Општина Крупањ у износу од 480.000 динара и то за израду пројектне документације и надзор. Након израде потребне документације и добијања услова и сагласности дошло се до припреме конкурсне документације и расписивања јавне набавке  за избор извођача радова. 

Пројекат ће имати вишеструки значај кроз бољу информисаност туриста, посетилаца и локалног становништва o  туристичким атракцијама и садржајима туристичке понуде у општини Крупањ. Тиме ће се  подизати ниво квалитета и унапређења туристичке понуде, привлачење гостију и повећање броја туриста и економских ефеката од туризма. Оствариће се и значајно повећање ефективности и ефикасности у процесу одвијања саобраћаја на територији општине Крупањ
Прекогранична сарадња 


На претходном позиву за програм прекограничне сарадње IPA- CBC-Србија - Босна и Херцегпвина на којем је приоритет био отклањање последица од поплава, општина Крупањ је учестовала у заједничком пројекту са општином Љубовија и Братунцем и Сребреницом са босанске стране под називом ,,Заједничка будућност".
-Пројекат је одобрен за финансирање, а укупна вредност је 1.010.849,72 еура за обе стране .

-Период имплементације је од октобра месеца 2016. године – до августа 2018. 

-Оно што општина Крупањ траба да оствари кроз овај пројекат је  изградња три бујичне преграде на Потоку Урловац (Змајевац), Гавриновац и Kоловачком поток (Kржава) у вредности око 17.000.000,00 динара за радове. Такође још средстава ће се остварити кроз предвиђену набавку две скип машине заједичке за општину Љубовија и Крупањ и 1 за Братунац и Сребреницу, формирање прекограничног центра за управљање поплавама, добијање одређене опреме, организовање обука за стручна лица и јавност,  заједничкие посете и друге активности. 
За расписивање наредног позива за прекограничну сарадњу у наредној години уз координацију Регионалне развојне агенције током ове године кренуло се у поступак припреме заједничких предлога пројеката. Формирани су тимови од представника општина, обезбеђена је помоћ консултанта из Словеније и агенције Нерда из Босне и Херцеговине .


Наша општина је укључена у писање пројекта на тему енергетске ефикасности. За потребе пројекта израђена је пројектно-техничка документација постављања соларних панела на објекат спортске хале основе школе у Крупњу, за које ће се тражити средства. Сем овога планираће се активности на размени искустава у области енергетске ефикасности са Босном, заједничке посете, обуке, промотивне активности и друге.
ПРОЈЕКТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ :

Регионална развојна Агенција Подриња, Подгорине и Рађевине доо Лозница током године спроводи одређене активности из своје надлежности у сарадњи са Општином кроз више мера које користе привредницима, запосленима.
У делу предузетништва
-припрема и спроводи различите програме стручног усавршавања за потребе развоја привредних друщтава и предузетнищтва (обуке за почетнике у пословању и друге);

-представљање појединих конкурса за привреднике (на пр.за конкурентност, женско предузетништво, преглед стандарда квалитета, менторинг и друге), 
-обавља и конкретно пружање техничке помоћи привредницима при подношењу пријава и попуњавању бизнис планова на одређене програме и јавне позиве. 
Припрема и спроводи програме стручног усаврщавања за  развој институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа. Уз координацију општине и канцеларије за ЛЕР организују се обуке и позивају корисници. 
У раду са општинама један од пројеката на којем је наша општина учествовала, као и одређене организације, удружења, привредници јесте сарадња на припреми две иницијативе за Швајцарску агенцију за развој и сарадњу и то.

Поводом пројекта „Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији”, финансираном од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу, кроз подршку формирању и рад рурално-регионалних иницијатива  (партнерства), и то кроз изградњу капацитета и финансирање пројектних идеја за које су резервисана средства у вредности од 1,62 милиона швајцарских франака, Општина Крупањ је учествовала у формирању и подношењу предлога за 2 иницијативе и то из области туризма и пољопривреде, а иницијатива под називом 
-„Унапређење производње и прераде лековитог и ароматичног биља и јагодичастог воћа у функцији заустављања миграторних процеса и девастације села“ . – је одобрена иницијатива.
Циљеви су :
- заустављање миграторних процеса и девастације села:

- унапређење производње и прераде лековитог и ароматичног биља, јагодичастог воћа и меда ;

- повезивање учесника иницијативе са другим претприступним програмима помоћи;

- унапређење положаја жена и младих из руралних подручја;

- едукација цивилног сектора, жена и младих.
Одмах након објављивања позива (јун 2016. године), Пројектни тим је организовао већи број активности које су имале за циљ да обавесте и подрже потенцијалне партнере у две циљане пројектне области. Организоване су уводне радионице  Током ових радионица учесници су упознати са: (а) циљевима ПРРР пројекта са фокусом на подршку која је планирана на регионалном нивоу и (б) критеријумима за одабир иницијатива. Такође, са учесницима је развијена и прва верзија SWOT и анализе партнера. 

Други круг радионица је имао за циљ да подржи регионалне развојне агенције и њихове партнере у прецизнијем дефинисању области рада. Финални круг радионица је био фокусиран на питања укључивања жена и младих – учесници су упознати са националним оквиром у овим областима, као и о начинима на које могу да унапреде своје предлоге партнерстава. 

Тим пројекта је такође био доступан за индивидуалне консултације, укључујући организацију билатералних састанака, маил и/или телефонске консултације.
По објављеном конкурсу за Меру за суфинансирање јединица локалне самоуправе за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција и ове године је поднета пријава за повраћај чланарине и општини су одобрена и пребачена средствца од 600.000,00 динара за 50% учешћа у финансирању 1.200.000,00 динара колика је чланарина општине Крупањ у раду Регионалне развојне Агенције Подриња, Подгорине и Рађевине доо Лозница, чији смо сусоснивачи заједно са општинама Мали Зворник, Љубовија, Осечина, Богатић и град Лозница. Агенција је регистрована 22.08. 2013. године у АПР-у.
Управљање отпадом и отпадним водама, ГИЗ-ИМПАКТ пројекат 

GIZ IMPACT кроз пројекат ,,Управљање отпадом и отпадним водама у општинама" у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине је наставио да пружа подршку нашој општини, која је једна од пет пилот општина у оквиру овог пројекта. Циљ је успостављање ефикасних и економски одрживих решења у области управљања отпадом и отпадним водама, што ће допринети увођењу концепта циркуларне економије.
Један сегмент GIZ IMPACT пројекта фокусиран је на подршку општинама у припреми пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката, односно постројења за третман комуналног отпада и отпадних вода.

У организацији овог пројекта током 2016. године одржано је више састанака, радионица , конференција за представнике пилот општина, упознавање руководства, за грађане и децу.

    
Такође наставиће се даљи планови обезбеђења финансирања израде пројекта за извођење радова рециклажног дворишта, крајем године обезбедиће се и 30 контејнера и 100 канти за вредност 10.000 еура за повећање обухвата сакупљања отпада.
Реализоване активности са Националном службом за запошљавање

Приоритети политике запошљавања у 2016. години произашли су из реалних   потреба  и део су стратешких опредељења и средњорочних циљева. Општина Крупањ је своје потребе исказала кроз Локални  акциони план запошљавања  (ЛАПЗ) који је урађен у складу са мерама политике запошљавања, тј Националним акционим планом запошљавања за 2016.годину. Мере које су биле предвиђене по ЛАПЗ-а општине Крупањ за 2016.годину су биле : 
- јавни радови ;
-субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима;

- стручна пракса и стицање практичних знања и вештина и стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита.
Укупна средства потребна за реализацију целокупог Локалног  акционог плана  општине Крупањ за  2016. годину планирана су за  8.229.567,20 динара за све програме, уз учешће општине од 30%., а 5.760.697,04 динара  тражено је суфинансирање од НСЗ. 

Укупна одобрена средства за програме су у укупном износу од 7.202.106,40 динара, од чега Национална служба учествује у финансирању мера активне политике запошљавања у износу од 4.733.236,24 динара., а Општина учествује у  износу од 2.468.870,16 динара, 

Од укупних средстава по мерама је одобрено и релаизовано: 

· Програм јавних радова  у  укупном износу од 1.471.106,40 динара, реализован са укупно 15 ангажованих лица у 3 јавна рада;
· субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима  у  укупном износу од 3.100.000,00 динара (одобрено 12 нових запошљавања).
· Програм стручне праксе (стручно оспособљавање ради полагања стручног испита или стицање посебних практичних знања и вештина) у  укупном износу од 2.631.000,00 динара. До сада одобрена стручна пракса за 9 лица, а очекује се за још.
ЈАВНИ РАДОВИ
су мера акт.пол.запошљавања која се спроводи у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имали су вишкови запослених са евиденције Националне службе.
Јавни радови се могу спроводити у области :
· социјалних и хуманитарних делатности
· одржавања  и обнављања јавне инфраструктуре
· одржавања и заштите животне средине и природе
    Право учешћа на Јавном конкурсу (од 15 до 24.јуна) за организовање спровођења јавних радова имали су: органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа , привредна друштва , предузетници , задруге , удружења. 
Средста за јавне радове су се користила за исплату накнада ангажованим лицима од 18.000,00 динара по месецу, за накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада , у висини до 1.500,00 динара по лицу месечно,  накнаде трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у максималној висини до 2.000,00 динара у зависности од дужине спровођења до највише 4 месеца.
ОДОБРЕНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ЈАВНИ РАДОВИ ПО ЛАПЗ-у 2016:
	Р.Б
	НАЗИВ ИЗВОЂАЧА
	НАЗИВ ЈАВНОГ РАДА
	ВРЕДНОСТ ЈАВНОГ РАДА

	1 
	Општинска организација спортских риболоваца ,,Змајевац"
	Чишћење и уређeње простора излетишта Змајевац и јавних површина по граду
	583.929,84 - за 6 лица на 3 месеца

	2 
	ЈКП,,1.МАЈ" Крупањ
	водоисталатерски радови
	97.321,64 - за 1 лице на 3 месеца

	3
	ЈП,,ПУТ" Крупањ
	Чишћење и уређење путних појасева око локалних путева по месним заједницама
	778.573,12 -за 8 лица на 3 месеца

	Укупно: 
	
	
	1.459.824,60 дин.

- за 15 лица


НОВОЗАПОШЉАВАЊЕ 
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (филијала Лозница-испостава Крупањ).
Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су:

· млади до 30 година 
· старији од 50 година

· незапослена лица која су пријављена на евиденцију филијале Лозница по основу вишка

· припадници ромске националности

· особе са инвалидитетом и
· радно способни корисници новчане социјалне помоћи.
Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и за општину Крупањ  износи:
250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, у четвртој групи општина;

Средства подразумевају једнократну исплату субвенције
Комисија за оцену пријава по пристиглим пријавама у два круга је  избодовала пријаве,а Локални Савет за запошљавање је дао сагласност за избор укупно
- 11  лица послодавцима за новозапошљавање по ранг листи, ( 11 по 250.000,00 динара)

- 1 новозапошљавање за лице са инвалидитетом (1 по 300.000,00 динара)

 Укупно одобрено по овом програму 3.050.000,00 динара.
ПРОГРАМ СТРУЧНА ПРАКСА

Програм стручне праксе у циљу стицања услова за полагање стручног испита подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног односа.

Национална служба у сарадњи са општином Крупањ кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита. 
Програм стручне праксе у циљу стицања посебних практичних знања подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.  
Средства  по програму намењена су за:
1. исплату средства на име новчане помоћи и трошкова превоза у укупном месечном износу од: 

· 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,      

· 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

· 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 

2.уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом. (1.500,00 дин).
Јавни позиви за стручну праксу и ново запошљавање  су били отворени од 15.06.2016. године и трајали  до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2016. године.
Ограничење је било што се програм стручне праксе реализује  код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30% укупно укључених лица у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите. 
До сада по позивима за стручну праксу је одобрено:

- по јавном позиву за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања посебних практичних знања и вештина  одобрено послодавцима 4 поднета захтева за 4 лица (3 са ССС и 1 са ВШС).

- по јавном позиву за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита одобре приватним послодавцима 3 поднета захтева за 3 лица, сва три са ВСС и то 2 дипломирана правника и 1 дипломирани ветеринар.

-што се тиче јавног сектора у складу са ранг листом и могућом квотом Центру за социјални рад је одобрено 1 лице са ВСС дипл.социјални радник и Дому здравља 1 лице са ССС-медицинска сестра. 

У деу јавног сектора било је доста неодобрених захтева из разлога ограничења квоте од 30% по пристиглим захтевима у приватном сектору, остао је 1 неодобрен захтев Дому Здравља, а Предшколској установи ,,Наша радост" која је била рангирана на трећем месту није било могуће одобрити ни један захтев за стручну праксу од 8 тражених лица.

За стручну праксу пристигло је још захтева након истека рока за подношење пријава 30.11.2016. год. и очекује се одобравање за још пет лица обављање стручне праксе код приватног послодавца и до 2 стручне праксе у јавни сектор по одобреној квоти.
По подацима НСЗ још одобрено за општину Крупањ по програмима које самостално финансира НСЗ су за  :
· 11 програма за самозапошљавање (11•180.000 дин.= 1.980.000 дин) ;
· 7 лица новозапошљавање – субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих (7•250.000 дин.= 1.750.000 дин);
· 2 лица новозапошљавање – субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих – особе са инвалидитетом ; (2•300.000 дин.= 600.000 дин);
· 8 лица - ангажовано кроз јавне радове ;
· 3 лица – јавни радови за особе са инвалидитетом ;
· 1 лице – стручна пракса са полагањем стручног испита.
Општина Крупањ је са Националном службом за запошљавање потписала и споразум о отварању нових јединица за помоћ незапосленима и то кроз самоуслужну радну станицу у простору локалне самоуправе и за клуб за тражење посла који је смештен у Дому културе. Клуб за тражење посла, као активна мера тржишта рада,  помаже незапосленима да усвоје вештине и знања потребне за активно тражење посла,да одреде своје професионалне циљеве,подиже мотивацију незапослених лица да активно траже посао ,пружа информације о слободним радним местима и има функцију места за размену искустава.(Обуке изводи вођа Клуба за тражење посла на основу прописаног стандарда за ову врсту мере). НСЗ је  обезбедила опрему неопходну за функционисање Клуба за тражење посла (ИТ опрема,намештај,канцеларијска опрема),из буџета пројекта и ангажује, обучава и плаћа  водитеља Клуб за тражење посла у периоду од 12 месеци.
Годишњи извештај о  спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2016.годину
Поступајући по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Општинској Управи општине Крупањ у 2016.години  до децембра месеца поднето је укупно 23 - двадесет три захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, од којих 8 од  стране грађана, 7 од стране Удружења грађана и НВО, 3 од органа власти и 5 од стране других. Може се рећи да је очекивани број укупно пристиглих захтева, сличан претходној години. За сваку годину се доставља Извештај Поверенику за приступ инф.од јавн.значаја и заштиту под.о личности.
На све захтеве је  уредно дат одговор и достављено обавештење са траженим подацима и копијама докумената. На два достављена обавештења и информације која су дате од стране Општине  изјављене су жалбе због тражења додатних информација и допуне. На изјављене жалбе и дописе од Повереника, Општина је уредно доставила допуне обавештења и образложења на жалбе., а коначни одговоре по овим жалбама нису до сада донети од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности .

Није било новчаних средстава од наплаћених нужних трошкова за издавање копије докумената по основу остваривања  права на приступ информацијама од јавног значаја., а тамо где је било доставе копије докумената нужни трошкови копирања су се углавном кретали испод  50,00 динара, па по Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налази информација од јавног значаја („Сл.гл.РС“ бр. 8/06) је дозвољено је да орган власти ослободи тражиоца информација плаћања нужних трошкова који не прелазе 50,00 динара. Доста одговора и тражених докумената се достави електронским путем преко мејлова, што смањује трошкове и време доставе..


Информатор општине Крупањ израђује се од раније (2005.године) и постављен је на званичној интернет презентацији  општине Крупањ www.krupanj.org.rs и ажурира се редовно по потреби. Израђен је нови Информатор о раду органа општине Крупањ са Општинском управом општине Крупањ, а  по новом  Упутству за објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС",број  68/2010) и објављен у јануару 2011.године и који се ажурира по правилима и потреби убацивања података по одређеним областима. На сајту уз овај Информатор објављујемо  и остала пратећа документа која се наводе  у Информатору и да су доступна. 
 

Редовно се одржавају и остали носачи информација у општинској управи.


Што се тиче примене Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС",број  97/08 и 104/09-други закон)  није било поднетих Захтева за остваривање права по основу овог закона. Одрађен је поступак евидентирање збирки података о личности. Како су послови опшинске управе сложени и из разних области било је  формирање више збирки података, тј шест збирки података. 

У оквиру канцеларије обављају се и сви други послови у области информисања за потребе Општине Крупањ.
Табела 1. Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2016. години
1) Захтеви:

	Ред.бр.
	Тражилац 

информације
	Број

поднетих захтева
	Бр. усвојених-

делимично усвој. захтева
	Број

одбачених захтева
	Број

одбијених захтева

	1.
	Грађани
	8
	8
	/
	/

	2.
	Медији
	/
	/
	/
	/

	3.
	Невладине орган. и др. удружења грађана 
	7
	7
	/
	/

	4.
	Политичке странке
	/
	/
	/
	/

	5.
	Органи власти
	3
	3
	/
	/

	6.
	Остали
	5
	5
	/
	/

	7.
	Укупно
	23
	23
	/
	/


2) Жалбе:

	Ред.

бр.
	Тражилац информације
	Укупан бр. изјављених

жалби
	Бр. жалби због  одбијања захтева
	Бр. жалби на закључак о одбацивању захтева
	Број жалби због непоступања по закону
	Број осталих жалби

	1.
	Грађани 
	2
	/
	/
	/
	2 жалбе изјављене због тражења допуне одговора и додатних информација

	2.
	Медији
	/
	/
	/
	/
	/

	3.
	Невладине орган. и 

др. удружења грађана 
	/
	/
	/
	/
	/

	4.
	Политичке странке
	/
	/
	/
	/
	/

	5.
	Oргани власти
	/
	/
	/
	/
	/

	6.
	Остали
	/
	/
	/
	/
	/

	7.
	Укупно
	2
	/
	/
	/
	2


3) Трошкови поступка:

	Трошкови наплаћивани
	Трошкови нису наплаћивани

	Укупан износ
	Број жиро рачуна
	/

	0
	840-742328843-30
	


4)Информатор о раду органа

	Датум израде Информатора
	Објављен на Интернету
	Израђен у штампаном облику
	Датум последњег ажурирања
	Није израђен


	Разлози због којих није израђен

	по новом упутству од јануара 2011.
	Да          Не
	Да          Не
	новембар 2016.
	/
	/


Одржавање обуке запослених

	Обука спроведена
	Разлози неспровођења обуке

	Да          Не
	/


Одржавање носача информација 
	Редовно се одржавају
	Разлози неодржавања

	Да          Не
	/


Активности  Повереништва   за  избеглице  и  миграције

Општине  Крупањ  у 2016. години

И у току ове године настављени су да се спроводе послови  повереника за избеглице и миграције општине Крупањ који су придодати Канцеларији  ЛЕР-а.  Са  Комесаријатом током 2016. године одржавани  су стални  контакти и настављено координирање  активности које су предвиђене  Локалним акционим планом (ЛАП-ом) општине Крупањ.   

Локални акциони план за унапређење положаја  избеглих,  интерно расељених и повратничких  лица по споразуму о реадмисији у општини  Крупањ урађен је и усвојен за  период од  2013. до 2017. године.  Акциони план на период од четири године је основ за спровођење активности у процесу решавања проблема избеглица и интерно расељених лица -ИРЛ-а,  као и тражење средстава и помоћи од  Комесаријата и донатора у овом процесу. Идентиковани су проблеми , утврђени су циљеви, активности,  потребна средства као и временска динамика за решавање наведених проблема. У циљу пружања помоћи у  решавању бројних проблема  одржавају се стални контакти  са избеглицама и  ИРЛ-а. 
Настављене су активности у спровођењу Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат  5 – социјално становање у заштићеним условима започетог у  2015. години. За решавање  економских проблема, реализовани су пакети  економског оснаживања.  Као помоћ обезбеђене су  једнократне новчане помоћи за набавку огрева   за  породице  које испуњавају услове.  .  

Регионални  програм у Републици Србији

Циљ Регионалног стамбеног програмау Републици Србији је да се обезбеде трајна и одржива стамбена решења за потребе најугроженијих избеглица према критеријумима угрожености УНХЦР-а. Финансијска подршка за изградњу објеката обезбедиће се кроз донаторска  средства, преко Банке за развој Савета Европе. Комесаријат ообезбеђује одговарајући пројекат за финансирање, Јединица за управљање пројектом обезбеђује техничку подршку, а општина комунално опремање  грађевинског земљишта за изградњу објекта.

Општина је најпре потписала са Комесаријатом  Меморандум о сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма-стамбени програм у Републици Србији IIброј: 360-25/2014, од 29.08.2014.године. предмет овог Меморандума је сарадња потписница на обезбеђењу стамбених решења за најугроженија лица избеглица, кроз изградњу стамбеног објекта за социјално становање у заштићеним условима.

Потом је потписан  Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеногг програма-Стамбени програм у Републици Србији Потпројекат 5. Уговор су потписале четири стране Комесаријат, Општина Крупањ, ЈУП  Истраживање и развој и  Центар за социјални рад Крупањ дана 27.10.2015.године (број:400-620/2015).
Предмет овог Уговора је  начин спровођења стамбене изградње за потребе социјалног становања у заштићеним условима у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5  и  дефинисање начина реализације изградње 5 стамбених јединица за потребе социјалног становања у заштићеним условима на територији  Општине, за трајно решавање стамбених потреба избеглица. Стамбене јединице, биће изграђене на земљишту у јавној својини Општине, а које се налази на катастарској парцели број 334/4, уписаној у Лист непокретности број: 1598, КО Kрупањ .
Уговором су дефинисане активности и обавезе свих  потписника  Уговора. 

Општинско Веће , на на седници одржаној  дана 21.10.2015.године, донело је Решење о образовању  првог Тима за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица у општини Крупањ. 

На основу Статута Општине и Наведеног Уговора Председник Општине је донео Решење о именовању комисије за избор корисника 5 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима у оквиру Регионалног стамбеног програма, потпројекта 5 - социјално  становање у заштићеним  условима.. Комисија за избор корисника има задатак да изабере кориснике стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, укључујући и домаћина социјалног становања. Комисија је донела и  усвојила  Правилник о условима и мерилима за избор корисника стамбених јединица. Комисија објављује Јавни позив и доноси  Одлуку о избору корисника. Комесаријат и Центар за социјални рад у Крупњу донетим   Решењима предложили су своје чланове у овој Комисији.  Лозничким  новостима послато је Обавештење о објављивању Јавног позива за кориснике услуга. Комисија је спровела  расписивање  јавног позива на локалним медијима, сајту Општине и огласној табли. Настављене су активности на реализацији овог програма уз координацију повереника. Отворене су и прегледане пристигле пријаве од стране 5 корисника-избеглица на заједничком састанку Комисије у Београду у Комесаријату. Записнички су константоване одређене допуне које су тражене од неких корисика, а након достављених допуна очекује се бодовање и истицање прелиминарне, па коначне листе. 
Од стране Комесаријата вршена је провера корисника у земљама порекла која се тиче већином имовног стања и до сада је добијен позитиван одговор за 4 избегла лица из Босне и Херцеговине, а очекује се за још једно из Хрватске.
                Крајем ове године Комесаријат-Јединица за управљање пројектима је започела пројектовање објекта зграде за 5 социјалних станова за избеглице. Оквирна информација за општине је да  негде средином наредне године треба да почне изградња објеката.
Помоћ кроз економско оснаживање


Комесаријат је у  марту месецу 2016. године,   расписао јавни позив локалним самоуправама,  за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица (ИРЛ).  Након тога, потписан је Уговор о сарадњи  број 400-213/2016, од  23.06.2016.. године, са  Комесаријатом о додели два  пакета за економско оснаживање ИРЛ у износу од 400.000,00 динара уз финансирање 380.000,00 динара од стране Комесаријата, а до 20.000,00 динара је учешће Општине.

Комисија за расподелу средстава  је по устаљеној процедури предвиђеној Правилником за расподелу и наведеним  Уговором,  спровела  целокупан  поступак, оглашавања,  избора корисника  помоћи економских пакета.


Комисија за расподелу средстава  је формирана  Решењем  Председника општине               II број: 400-213/2016, од  02.08.2016. године. Комисија састављена од чланова представника Центра за социјални рад, Црвеног крста, стручних служби општине  и повереника за избеглице, најпре је донела  Правилник  о условима и критеријумима  за избор корисника  као и  поступку и начину рада комисије. На конкурс су се пријавиле две породице ИРЛ које станују на територији општине Крупањ у селу Ставе. На састанку одржаном 06.10.2016. године, комисија је утврдила да породице  које су поднеле захтеве испуњавају услове и остварују право на доделу пакета помоћи. Комисија се и изласком на терен у село Ставе одакле су кориснице уверила и да испуњавају услове за тражену подршку у пољопривредној производњи. После објављивања листе, пошто није било примедби на састанку одржаном 17.10.2016. године, комисија је донела коначну листу  о доделила  помоћи за две породице ИРЛ  .
              Након овога формирана је и комисија за спровођење набавки, јер су одобрени пакети подршке били за унапређење пољопривредних активности. Направљени су позиви за достављане понуда и након спроведене процедуре изабрани су понуђачи за набавку 8000 комада садница малине сорте  виламет и  у другом поступку набавке 10 уматичених оваца.
                    

               Након потписивања уговора за ове пољопривредне пакете и преузимања добара, Општина је извршила уплату средстава испоручиоцима  уговорених  пакета помоћи,  и то 199.000 дин. за саднице малине и 198.442,63 дин. за уматичене овце. Пакети су испоручени и преузети од стране корисника крајем новембра и почетком децембра месеца.. Формирана је је пратећа документација, поред уговора и понуда, направљени су  рачуни за плаћену робу, потписане и оверене отпремнице, извод и уплатница о пренетим средствима добављачу, направљени су записници о примопредаји добара који су тројно потписани. Прављене су и фотографије о посетама и испоруке добара корисницима уз присуство комисије.  Целокупна документација оправдаће се Комесаријату.   

               Сем ове две породице, еем ових у претходним ку набавка































































































кономским оснаживањем помогнуто је укупно још шест породица у решавању својих егзистенцијалних проблема у претходним годинама.
Новчана  помоћ

                У септембру месецу добијена су средства  од  Комесаријата за избеглице и миграције Републке Србије, по Решењу о исплати новчане помоћи  бр. 553-1143/1, од 05.09.2016..године,  у износу 90.000,00 динара. Претходно је формирана Комисија за избор најугроженији породица, која је усвојила и Правилник о томе.  Решење је донето на име помоћи социјално  угроженим породицама  избеглих  и интерно расељених лица која су настањена  на територији  општине Крупањ. Средства су пренета на  жиро рачун општине. Непосредно после тога средства су уплаћена корисницима на њихове текуће рачуне. Новчану помоћ је добило шест породица по 15.000 динара.   Доказе о уплатама и исплатама средстава као и другу документацију са извештајем за правдање средстава достављени су  Комесаријату. 
           Сем стамбеног збрињавања 5 породица најугроженијих избеглих лица по програму социјалног становања у заштићеним условима, тј изградње објекта од 5 станова, остају приоритетне још две породице за стамбену помоћ. У наредној години покушаће се добити пакет грађевинског материјала за корисницу која је створила услове за то (власништво у кући). Једној корисници која је ИРЛ покушаће се наћи решење кроз куповину сеоске куће са окућницом. Такође наставиће се са програмима економског оснаживања за све оне за које се укаже потреба и испињавају услове.
      У току године подношене су пријаве, захтеви и за друге пројекте, код амбасада код Министарства омладине и спорта за уређење трибина на травнатом терену, код Дирекције за воде за колектор, водовод Лазе и др., а за неке се исходи још увек не знају. Пројекти који су имали реализацију у овој години, за које су добијена додатна средства од донатора или надлежних министарстава, праћени  су кроз спровођење   активности  предвиђених  потписаним уговорима као и редовно извештавање. Одређени подаци о пројектима реализованим из сопствених средстава и одобреним од Канцеларије за управљање јавним улагањима у овом извештају прикупљени су у сарадњи са службом урбанизма и другим стручним лицима Општинске управе.
Извештај саставила:                           

Јелена Теодоровић
координатор за подршку лок-ек развоју 
и повереник за избеглице 

( шеф одсека)
                                                                                          Одељење за привреду, локално
                                                                                            економски развој, финансије и буџет
                                                                                         Одсек  за привреду и лок.-ек. развој
                                                                                        Канцеларија за лок.-ек. развој
19

